非租金收入构成解读

服务平台佣金 + 后市场协同分成 · 产业逻辑 / 6+6 子项 / 投决会备答

GS · iDrive Hub · 01# 研发楼

v1.2.1 · 投决会汇报版

一、为什么这两项要单独解读

1.1 财务模型位置

| 收入项 | Y1 | Y2 | Y3 | Y3 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 租金 + 物业 | 712 | 1,637 | 2,348 | 41% |
| 服务平台佣金 | 80 | 250 | 600 | 10% |
| 1F+2F 冠名 | 100 | 300 | 500 | 9% |
| 后市场协同分成 | 50 | 150 | 300 | 5% |
| 政策返还 | 80 | 600 | 1,500 | 26% |
| 基金管理费 | 0 | 300 | 500 | 9% |
| 总收入 | 1,022 | 3,237 | 5,748 | 100% |

1.2 关键观察 · 这两项决定项目生死

若仅靠租金 + 物业，Y3 收入 2,348 万 < 总成本 4,380 万 → EBITDA 必定亏损 −2,032 万。

加上这两项 + 冠名 + 政策 + 基金合计 3,400 万，Y3 EBITDA 才能转正 +1,368 万。

→ 这两项不是『锦上添花』，而是『项目能否赚钱』的决定性因子。

二、服务平台佣金（Y3 600 万）· 议价权变现

2.1 本质定义

服务平台佣金 = 园区作为『智驾产业服务中台』，统一对接外部供应商，将服务转售给入驻企业（链主+生态），赚取的价差/分成佣金。

简单说：园区不是『卖楼』，而是把入驻企业聚合后的议价权变现，把服务以『团购价/集采价』分发，吃中间利差。

2.2 Y3 600 万构成 · 6 大子项

| 子项 | Y3 (万) | 业务模式 | 关键合作方 | 抽成档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 算力服务转售 | 250 | 园区年采购 GPU 时长，按算力券分销吃价差 | 阿里云 / 华为云 / 上海超算 | 价差 8%–15% |
| B. 政府事务服务费 | 150 | 一企一策协调、牌照代办、L3/L4 试点推荐、人才落户 | 区投促办 / 市经信委 / 市公安 | 单项 5–20 万 |
| C. 联合实验室分成 | 80 | 3F 联合实验室对外承接 Tier1 演示/联调 | 地平线 / 链主企业 | 出资比例分成 |
| D. 招聘联运 | 60 | 高级研发岗位渠道分成 + 落户绿通服务费 | 光辉国际 / Robert Walters | 单笔 8%–15% |
| E. 法务/IP/咨询分成 | 60 | 律所/会计师事务所驻点 · 按客户介绍分成 | 君合 / 方达 / 毕马威 | 单笔 5%–10% |

2.3 三年爬坡逻辑

Y1 (35% 入驻率) → 80 万

└ 刚起步、链主未签约，主要靠政策代办与小规模算力券

Y2 (70%) → 250 万

└ 链主入驻 1 家、生态 9 家，算力 GMV 起量

Y3 (92%) → 600 万

└ 14 家入驻全负荷，3F 实验室对外服务起量

2.4 商业模式特点

议价权变现：园区以『1 链主 + 14 家生态』的体量议价，单户企业拿不到这个价

边际成本低：1 个 IT/数据经理 + 1 个法务对接，年增量人力成本 ≤ 100 万

强生态依附：Y3 600 万中 70% 与入驻量直接挂钩

政策合规：政府事务代办不能跨越『代办』边界，不承诺审批结果，不收回扣

2.5 实操路径 · 4 个里程碑

| 里程碑 | 时间 | 关键动作 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3 | 启动 + 3 个月 | 与 2–3 家算力供应商签框架协议 | 招商总监 + IT 经理 |
| M5 | 启动 + 5 个月 | D 栋驻点律所/会计师事务所签年度合作 | BD 总监 + 法务 |
| M8 | 启动 + 8 个月 | 3F 联合实验室开放，承接首批外部 Tier1 客户 | 运营总监 + 测试场协同主任 |
| M12 | 启动 + 12 个月 | 服务平台 SOP 跑通，月度 GMV 突破 100 万元 | 项目总监 |

2.6 风险与对冲

| 风险 | 对冲手段 |
| --- | --- |
| 单一供应商绑架（如阿里云涨价） | 同时签 2–3 家供应商，每家不超过 40% |
| GMV 不达预期 | Y1 保守预估（80 万 = 入驻率 × 同业基准），Y3 才到 600 万 |
| 政府代办合规边界 | 法务月度审查 + 不承诺审批结果 + 收费明码标价 |
| 客户挑战『为什么不直接找供应商』 | 服务包价 ≤ 直采价 95% + 1 对 1 服务体验差异化 |

三、后市场协同分成（Y3 300 万）· 冠松独家壁垒

3.1 本质定义

后市场协同分成 = 冠松集团的汽车后市场资源（4S/保险/二手车/融资租赁/车队等）与园区企业的智驾产品/数据进行商业化协同，产生的协同收入分成。

★ 这是除冠松外无法复制的独家壁垒。其他园区即使复制了『独栋 + 政策』，也复制不了冠松集团 30+ 年汽车后市场积累的真实数据/牌照/网点资源。

3.2 冠松集团 6 大可协同资源

| 资源 | 规模 | 对智驾的价值 |
| --- | --- | --- |
| ① 4S 经销网络 | 华东 60+ 网点 · 鸿蒙智行/主流品牌 | 真实事故/维修/智驾故障数据自然产生 |
| ② 保险事业部 | 智驾保险 / 定损 / 理赔大数据 | 智驾保险产品需要的专家定损能力 |
| ③ 二手智驾车 | 检测 / 翻新 / 流通 | 残值评估 / 智驾包激活流转数据 |
| ④ 融资租赁子公司 | 汽车融资租赁牌照 | 测试车队融资利率比市场低 1.5–2% |
| ⑤ 冠松车队（试运营） | 现役 100+ 车 | 真实上海典型场景数据采集 |
| ⑥ 冠松产业基金 | 战投部 + 5 亿规模 | LP/GP 双模式 + 跟投权 + 资源捆绑 |

3.3 Y3 300 万构成 · 6 大子项

| 子项 | Y3 (万) | 业务模式 | 与谁分成 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 数据闭环分成 | 120 | 4S 真实事故/维修/智驾数据脱敏后通过数交所沙盒订阅给链主 | 园区合规撮合方 · 抽 10–15% |
| B. 保险定损协同 | 80 | 智驾事故/NCAP 保险产品 · 冠松定损 + 园区算法 = 联合保险 | 与平安/人保/太保分成 |
| C. 二手智驾车认证 | 30 | 智驾包激活流转 + 残值评估 | 园区认证中台抽成 |
| D. 测试车队融资 | 30 | 链主测试车队（50–200 辆/家）冠松融资租赁提供融资 | 撮合 + 冠松内部分成 |
| E. 冠松车队数据采集 | 30 | 冠松营运车队改装为数据采集车 | 与链主直接分成 |
| F. 体验店流量分成 | 10 | 1F 大堂智驾后市场体验店 · 园区企业产品分销 | 抽成 GMV |

3.4 四道护城河（不可复制壁垒）

数据真实性壁垒：4S 网络真实数据自然产生，竞争对手买不到、造不出

保险牌照壁垒：智驾保险定损依赖于持牌保险经纪/公估机构合作，冠松已具备

资金成本壁垒：冠松融资租赁子公司利率比市场低 1.5–2%

数据合规壁垒：通过上海数交所合规沙盒处理过的数据 = 链主能合规使用，对外资链主（华为/百度/SHEIN 等）极为关键

3.5 实操路径 · 5 个里程碑

| 里程碑 | 时间 | 关键动作 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 | 启动 + 2 个月 | 与冠松集团各子公司签《资源协同框架协议》 | 集团董事长 + 法务 |
| M4 | 启动 + 4 个月 | 与上海数交所对接，建立脱敏数据合规沙盒 | GR 总监 + 法务 |
| M6 | 启动 + 6 个月 | 第一笔数据订阅订单（建议从地平线/Momenta 试点） | 项目总监 |
| M9 | 启动 + 9 个月 | 与平安/人保/太保至少 1 家签订智驾保险定损合作 | BD 总监 |
| M12 | 启动 + 12 个月 | 完成首个链主测试车队的融资租赁交付 | 项目总监 |

3.6 风险与对冲

| 风险 | 对冲手段 |
| --- | --- |
| 冠松集团子公司不愿『真协同』（怕利益冲突） | M2 框架协议落地，写入子公司 KPI 考核；财务模型保守按『内部转移定价 + 10% 让利』 |
| 数据合规出问题 | 100% 通过上海数交所沙盒；4S 数据脱敏后处理；法务年框 + 内审 SOP |
| 保险产品监管不批 | 双轨：直接保险定损分成 + 间接数据服务合作 |
| 链主不付费订阅数据 | M6 试点期：先免费给地平线，换其推荐 + 联名背书；M9 起转付费 |

四、汇报应答口径（投决会 + 政府汇报）

Q1：服务平台 600 万 / 后市场 300 万 是怎么算出来的？

答：每项都有 5–6 个明确子项，每个子项有可计算的市场基准价：

服务平台 600 万：算力转售 250（年采购 3,000 万 × 8% 价差）+ 政府代办 150（30 家 × 5 万均价）+ 实验室 80（5 个项目 × 16 万）+ 招聘 60（20 个高级岗 × 3 万）+ 法务 60（30 家 × 2 万）

后市场 300 万：数据订阅 120（5 个链主级 × 24 万均价）+ 保险 80（与 1–2 家保司分成）+ 其他 100（C/D/E/F 累计）

Q2：万一冠松集团内部协同推不动？

答：写入 v1.2 的合作协议 Word 中（《资源协同框架协议》），且我们的财务模型保守按『内部转移定价 + 10% 让利』测算。即使冠松内部协同效率打 70% 折扣，后市场分成 Y3 仍能达到 210 万（300 × 70%），影响整体 EBITDA 仅 −90 万。

Q3：数据合规是不是定时炸弹？

答：① 100% 通过上海数交所合规沙盒处理，零原始数据外流；② 法务年框 + 月度审查 + 客户分级；③ 外资链主（如华为/百度/外资 ADAS）使用单独通道；④ 若新法规出台，72 小时内启动暂停 SOP。

五、产业园非租金收入占比对标

| 园区 | 非租金占比 | 构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张江集成电路设计园 | ~25% | IC IP 分成 + 共享 EDA + 测试服务 | 头部产业园样板 |
| 北京中关村智造大街 | ~18% | 技术服务 + 孵化分成 | — |
| 上海大零号湾 | ~20% | 高校转化分成 + 服务 | — |
| 杭州梦想小镇 | ~30% | 含基金管理费 + 投资收益 | — |
| ★ GS · iDrive Hub 目标 | 24% (Y3 1,400/5,748) | 服务+冠名+后市场+基金 | 在头部产业园合理区间 |

结论

GS · iDrive Hub 的非租金收入目标 24% 处于头部产业园合理区间，且依托『冠松后市场独家壁垒』+ 『智驾产业链中台议价权』两条不可复制路径，可信度高于纯文创/纯科技园区类同行。