内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示

东昇聚变

政府事务与上海产业落地 90 天工作设想

补位不抢位 · 先懂装置再对外 · 重资产看场域与财政

提交人：胡继刚　　2026年9月　　V1.0　　入职后 T0 至 T+90（交接约一个月后启动）

# 一、为什么写这份设想

东昇聚变是重投资、大装置型企业。政府事务岗如果按“多跑部门、多吃饭局”来理解，成本和招一个人相比并不划算；如果按专职拿地来理解，又会与公司主业错位——拿地、报建、施工完全可以交给专业合作方。

因此，这份 90 天工作设想把岗位收束为高管参谋：把市—区关系、产业协同、落地风控做成可调用的三张地图，服务已经在推进的浦东落地沟通，同时把杨浦做成高校与人才窗口。政策写成路径和窗口，不写成收入或拿地承诺。

本岗定位为公司高管的政府事务与上海产业落地参谋：把市—区关系、产业协同、落地风控做成可调用的三张地图，辅助战略判断与对外对接，而不是再设一套拿地施工班子。

# 二、岗位理解：三张地图，一条边界

## 政府关系地图——市—区两级说得上话、找得到人、不重复打扰

先盘点公司已有处室关系，补位不抢位

市级主通道：科委、投促；经信按阶段跟上

浦东主攻落地，杨浦稳住高校与人才窗口

## 产业协同地图——装置上下游、高校、国资平台可被调用

梳理材料、超导、电源、真空、诊断等协同面

复旦核物理与九三学社作学术沟通备选

国资平台按有钱、有地、能谈政策分层

## 落地风控地图——拿地、建设、对赌的坑前置看见，而不是事后救火

用地性质、税收对赌、荷载净高一次说清

报建施工交给合作方，本岗做指标翻译

闲置面积与公摊计税会拉低平效，须锁死

## 一条边界

拿地、报批报建、施工管理不是本岗主责，可由合作方承办；本岗负责政策口径、部门路径与风险前提醒。

公司已与市科委、经信委、国资委及相关处室建立联系，本岗不另起炉灶、不重复拜访。

聚变装置与关键节点需恶补，入职初期不带团队、不对外独立讲技术故事。

融资以公司融资团队为主责；本岗可提供硬科技机构名单与政府侧背书协同，不抢节奏。

政策与税收返还写成可核验路径，不把口头优惠写成收入承诺。

# 三、上海产业落地的基本判断

聚变是重投资、大装置行为。上海落地不能按互联网楼宇逻辑选点：要同时看财政能力、工业场域与承重、聚变政策是否真正可执行。杨浦是公司当前所在地和高校窗口，适合总部、研发与人才，但财政位势居全市中游，难以单独托住重资产投入。闵行马桥虽有专项场域，但同类企业密集，资源互挤，建议排除。重资产主方案应放在浦东（金桥/张江），杨浦做成协同方案，徐汇作政策对照而不作为大装置首选。

## 选址比选

| 板块 | 财政与空间 | 场域与承重 | 政策浓度 | 建议角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦东金桥 | 新区财政强，工业用地与园区载体相对充足 | 工业场域大，更适配装备上楼与货梯物流 | 需按先进制造/硬科技主动争取，不坐等专项 | 大装置 / 中试与制造首选对照 |
| 浦东张江 | 产业政策与科研配套最完整 | 研发楼宇多，重装备需逐栋核荷载 | 对硬科技最友好，但竞争企业也最多 | 研发、中试与人才首选对照 |
| 东方枢纽 | 143 万方面级枢纽，境内关外 | 综合产业空间，非专用大装置场地 | 生物医药、人工智能、高端制造方向 | 外向协同与观察窗口，不作主装置 |
| 徐汇 | 财政靠前，街道对企业服务密度高 | 楼宇承重普遍偏弱（约 500 kg/㎡ 及以下） | 互联网与平台企业集聚，对大装置并不对口 | 品牌与合作节点；排除大装置 |
| 杨浦滨江 | 区财政全市约第 8，滨江平台相对有钱 | 滨江更新后形象好，但重资产空间有限 | 十五五将聚变列入十项重点，高校红利明显 | 总部 / 研发 / 高校协同主窗口 |
| 复兴岛 | 属杨浦滨江资产，定海街道 | 剩余可落地空间有限，约七成已出让 | 市级关注度高，窗口期短 | 轻资产与配套，若做须尽快锁定 |
| 闵行马桥 | 国家级产科园区，有独立政策口径 | 全市少数真正把聚变写进可执行政策的板块 | 政策浓度高，但同类企业资源互挤 | 建议排除，避免同场竞争 |

## 选址原则

重资产看三件事：区财政能否托住、工业场域能否放装置、承重/货梯/净高能否过关。

轻资产看三件事：高校与人才、国资平台谁真正有钱、政策窗口还剩多久。

马桥排除是产业策略，不是能力问题：同类企业同场会把土地、人才、政策同时打薄。

公司已在浦东推进拿地沟通，且校领导大力支持——90 天工作是把这条线补全政策翻译与风控，而不是另开一条。

# 四、90 天总目标与三件套

90 天内形成可汇报、可决策、可继续往下干的“三件套”，让高管对外有地图、对内有边界、对下一季度有节奏。

1. 政府关系作战图 V1

内容：已对接处室、补位对象、不宜重复打扰名单、推荐沟通顺序

审定：本岗起草，于总分管审定

2. 落地比选与政策包 V1

内容：浦东主方案 + 杨浦协同方案 + 徐汇对照；用地与建设指标风险备忘

审定：本岗起草，叶总决策

3. 90 天事项闭环清单

内容：对接纪要、1–2 条可启动申报路径、硬科技机构短名单、下季度建议

审定：本岗汇总，分管高管过目

# 五、三阶段安排

## 01  T0 – T+30  入局 · 对齐

先把装置、公司诉求和已有关系搞清楚，再出门。

完成聚变装置与关键术语速成，形成内部学习笔记

完成叶总、于总、卢总及业务条线一对一访谈

输出《内部诉求与已有关系盘点》，明确补位边界

原单位标书与身份交接不影响可延续的对接资源

## 02  T+31 – T+60  开渠 · 比选

按地图拜访，按指标比选，把浦东主方案写实。

完成市级补位沟通（科委归口处室、投促；经信按已有关系协同）

围绕浦东已有拿地沟通，做政策与建设指标翻译

金桥、张江至少各一次现场核验（荷载、货梯、净高、净深、配套）

形成选址比选表与用地风控备忘（给决策用，不是去谈地）

## 03  T+61 – T+90  交卷 · 闭环

三件套进高管会，下一季度只留可执行事项。

向高管提交三件套并当面过一遍决策点

明确 1–2 条市区政策申报启动路径（不承诺金额）

向融资团队提交 15–20 家硬科技/能源/先进制造机构短名单

给出 2027 年一季度政府事务节奏建议

## 5.1 第一阶段明细（入局 · 对齐）

### 装置与产业速成

跟技术条线把装置类型、关键节点、安全与场地约束听懂，能复述不能班门弄斧

对照合肥、成都等大装置公开信息，搞清“上海能做什么、不能比什么”

整理聚变产业政策口径：国家十五五、上海新兴产业、杨浦区纲要中的相关表述

每周一次内部小课纪要，月底形成《聚变认知与对外口径备忘》

### 内部对齐

叶总：战略优先级、浦东拿地期望、对外形象边界

于总：市科委 / 经信委 / 国资委已有处室与沟通温度，明确谁不要重复出现

卢总：融资轮次节奏、希望政府侧提供的背书与场景

业务与场地：装置荷载、物流、洁净/电磁/振动等真实约束，写成一页需求表

### 身份与资源交接

一个月内完成原单位在手标书交接，不把未完成事项带进公司

市 / 区科企联、复旦侧可延续的对接关系登记进作战图，不把个人身份写成公司承诺

九三学社与核物理学院老师网络仅作学术沟通备选，不对外宣传为“已谈定”

## 5.2 第二阶段部门动作（开渠 · 比选）

| 层级 | 对象 | 90 天动作 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市级 | 市科委（新兴领域暂归二处） | 先认处室与处长，再按公司已有关系补一次专业汇报 | 处长人选需核实，不凭印象对外介绍 |
| 市级 | 市投促办 | 把浦东落地诉求翻译成招商语言：装置、用地、人才、税收节奏 | 与科委口径保持一致，避免两套故事 |
| 市级 | 市经信委 | 按公司现有处室协同，现阶段不主动新开条线 | 装备与先进制造议题成熟后再加重 |
| 浦东 | 区投促办 + 区科委 | 服务已在谈的拿地沟通：政策包、指标、对赌条款对照 | 不另找条线“重新介绍一遍公司” |
| 杨浦 | 区科委 / 经信 / 投促 / 滨江平台 | 稳住高校窗口与轻资产协同，不把重资产压力压给区财政 | 滨江相对有钱，科创等平台负债偏高，谈政策要对人 |
| 观察 | 东方枢纽 | 保持一次到访级了解，记录境内关外与外向协同条件 | 不纳入主装置方案 |

### 现场核验只做六件事

六件事：容积率、建筑密度、单位荷载、货梯、建筑净深、室内净高。

普通产业楼约 500 kg/㎡，装备与机器人上楼通常要到 800 kg–1 t/㎡；不够就不要硬上。

容积率不是越高越好：用不完的面积仍计入税收对赌，闲置即亏损。

生活配套（员工宿舍）可调比例大约 7%–17%，超出需补十倍至五十倍差价且不一定批得下。

走廊与公摊计入每平方米税收核算，公共区做多了会直接打薄平效。

最优结构往往是“自用刚好 + 一家产业协同方分担部分税收”，而不是自己把楼拿满。

## 5.3 第三阶段交卷（闭环）

高管汇报会：三件套各不超过 15 分钟讲清楚，决策点写成“是/否/再看”。

政策路径：从市区两级现有条款中筛 1–2 条真正可启动的申报（研发、专项、人才、中试），附材料清单与窗口时间。

融资协同：从长期积累的机构名单中按硬科技 / 能源 / 先进制造过滤 15–20 家，标注近期是否看聚变，交卢总决定见不见。

下季度建议：哪些部门维持温度、哪些现场还要再看、哪些政策窗口会在 2027 年一季度关闭。

# 六、用地、对赌与政策包

工业用地长期低价，本质是政府用土地换企业后续税收。对东昇这种税收爬坡需要时间的装置企业，地拿得便宜不等于划算。本岗在 90 天内把指标翻译清楚，供决策使用，不代替合作方去谈地、报建、施工。

| 用地类型 | 地价直觉 | 税收与对赌 | 对东昇的含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业用地（如 C40 / C65） | 上海工业用地长期低位，大约数十万级/亩，远低于商办 | 用后续税收平衡低地价；约 3 年宽限，其后罚则 | 适合制造与中试，须把税收爬坡节奏写进协议 |
| 科技研发用地 | 地价往往更便宜 | 税收要求通常最高，对赌更硬 | 适合研发总部；税收爬坡慢则容易变成烫手山芋 |

对赌常见三个可谈面：企业可抵税部分、部分高管个税、基础税收贡献。

宽限不是豁免：三年内未达标通常不计罚，三年后会启动罚款或其他约束。

政府低价供地的本质是换长期税收。谈地价之前先谈自己交税的曲线，曲线讲不清就不要急着拿地。

## 政策包：能做与不能做

| 层级 | 可能窗口 | 90 天能做的 | 不能做的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家 / 上海 | 十五五新兴产业、未来能源与硬科技口径 | 把公司故事对齐官方表述，形成一页对外口径 | 承诺进入某张“名单”或拿到定额补贴 |
| 市科委 / 投促 | 重大专项、研发平台、招商落地服务 | 认路、认人、把材料目录准备好 | 代替技术条线填写技术指标 |
| 浦东 | 拿地与产业支持包、人才与中试政策 | 把在谈条款做成对照表：给什么、要什么、罚什么 | 在未授权情况下对外报价或承诺产值 |
| 杨浦 | 高校协同、轻资产空间、区级科创支持 | 梳理可申报事项与滨江 / 复兴岛窗口 | 把大装置重资产压力甩给区财政 |

# 七、融资协同

公司已完成多轮融资，下一轮仍在推进。聚变是持续重投入，融资是公司级事项，不是政府事务岗的主责。本岗只做配合：把政府侧温度变成可核验的背书材料，把硬科技机构名单按公司阶段过滤后交给融资团队。

按“看能源 / 先进制造 / 硬科技装置”筛选 15–20 家，而不是把 200 余家名单直接甩出。

每家只标注：近期是否看聚变、能否介绍到项目负责人、与本轮是否匹配。见不见由卢总决定。

政府侧可提供的是：部门拜访纪要、区级兴趣、高校协同事实，而不是包装成已落地的政策批文。

# 八、周节奏与产出物

| 频率 | 动作 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 每周五 | 一页纸周报：见了谁、进展、风险、需决策事项 | 书面，抄送分管高管 |
| 每月末 | 口头同步 + 当月作战图更新 | 30 分钟 |
| T+30 / 60 / 90 | 阶段评审：出门 / 定主方案 / 进下季度 | 高管会 |

## 分周计划

| 周次 | 阶段 | 重点 | 当周必须交出的东西 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1–W2 | 入局 | 内部访谈 + 装置速成启动 | 访谈提纲、学习计划、已有关系草稿 |
| W3–W4 | 入局 | 口径备忘 + 关系盘点定稿 | 《内部诉求与已有关系盘点》 |
| W5–W6 | 开渠 | 市级补位 + 浦东政策翻译启动 | 拜访计划（经审批）、条款对照草稿 |
| W7–W8 | 开渠 | 金桥 / 张江现场核验 | 现场记录、六指标对照表 |
| W9–W10 | 交卷 | 比选表、风控备忘、政策路径 | 比选与政策包初稿 |
| W11–W12 | 交卷 | 机构短名单 + 高管会材料 | 三件套正式稿、下季度节奏 |

## 产出物时间表

| 时点 | 产出物 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| T+15 | 《聚变认知与对外口径备忘》初稿 | 防止对外讲错 |
| T+30 | 《内部诉求与已有关系盘点》 | 补位边界 |
| T+45 | 金桥 / 张江现场核验记录 | 选址事实 |
| T+60 | 选址比选表 + 用地风控备忘 | 决策材料 |
| T+75 | 政策申报路径 1–2 条（含材料目录） | 可启动事项 |
| T+90 | 三件套正式稿 + 下季度节奏 | 高管会交卷 |

# 九、政府关系作战图（90 天口径）

| 对象 | 当前判断 | 90 天目标 | 原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市科委相关处室 | 公司已有联系；新兴领域暂归二处 | 核实处室与处长，完成一次补位汇报 | 不重复自我介绍 |
| 市投促办 | 落地翻译通道 | 形成招商语言一页纸 | 与科委口径一致 |
| 市经信委 | 公司已有处室对接 | 维持温度，不新开条线 | 阶段不到不硬靠 |
| 浦东投促办 / 科委 | 拿地沟通进行中 | 条款对照与指标翻译 | 服务现有谈判 |
| 杨浦科委 / 经信 / 投促 | 存量窗口 | 高校与轻资产协同清单 | 不施压重资产 |
| 杨浦滨江平台 | 区属平台中相对有资金 | 了解可谈空间与政策 | 对人要对平台 |
| 复兴岛相关主体 | 窗口期短，土地所剩有限 | 判断是否值得抢轻资产节点 | 不做主装置 |
| 东方枢纽 | 综合枢纽，非专用装置场地 | 一次到访级了解 | 保持观察 |

# 十、风险与需要公司支持的事项

| 风险 | 如果发生 | 前置办法 |
| --- | --- | --- |
| 对外技术口径失真 | 部门听不懂或听错，后续很难圆 | 前 30 天不独立对外讲装置；口径由技术条线审定 |
| 重复拜访已有处室 | 高管与部门都反感，岗位价值被抵消 | 先做关系盘点，拜访清单于总过目 |
| 把岗位做成专职拿地 | 与公司主业错位，也替代不了专业合作方 | 拿地只提供指标翻译与风控，不承包报建施工 |
| 杨浦情感 vs 浦东能力 | 重资产放错区，后期税收与空间都被动 | 杨浦做窗口，浦东做主方案，书面写进比选表 |
| 政策口头化 | 把“区里很感兴趣”写成可兑现金额 | 凡优惠必须落到条款、文件或会议纪要编号 |
| 身份交接空窗 | 原单位事务拖住前 30 天 | 入职前完成标书交接计划，入职后每周只留固定收尾窗口 |

## 需要公司打开的门

指定一名分管高管（建议于总）作为政府事务接口，拜访清单与对外口径由其过目。

安排技术条线固定联系人，保证每周一次装置与场地约束答疑。

开放已有市 / 区部门对接台账与浦东拿地沟通进展（知悉范围按公司保密要求）。

现场踏勘需要业务或工程同事同行，本岗不独自判断荷载与工艺可行性。

对外以公司名义发函、汇报材料，须走现有审批，不使用个人社会组织身份替代公司身份。

# 十一、90 天结束时的交卷标准

90 天不是把关系“搞熟”的口号期，而是让高管手里留下三样能继续往下干的东西：

谁已对接、谁该补、谁不要再去——写在《政府关系作战图》上。

重资产主方案在浦东，杨浦做窗口——写在《落地比选与政策包》上。

1–2 条可启动的政策路径、15–20 家机构短名单、下一季度节奏——写在《事项闭环清单》上。

先懂装置，再出门；补位不抢位；政策不口头化。这是本岗对东昇聚变最有用的 90 天。

胡继刚　2026年9月　V1.0　内部讨论稿 · 仅供公司高管阅示