服 务 报 价 函

冠松 01# 研发楼 · 政府公关为主、招商为辅

2026-09-03 · 有效期 15 个工作日 · 草案，签约以双方盖章文本为准

致：上海冠松（项目业主 / 董事会）

9 月 2 日沟通后，工作权重调整为：先把工业研发用地（C6）在静安往公寓 / 酒店靠的路径论证清楚并推进沟通，同时不放弃招商。本函确认服务范围、不能保证的事项、补差价如何同步，以及费用。政策获批不另收成功费。我们配合推进，不做结果保证。

一、标的

| 项目 | 静安永和社区 075b-07 · 01# 新建研发楼 |
| --- | --- |
| 规模 | 地上 15,152.75 ㎡ · 9F · C6 教育科研设计用地 |
| 节点 | 2026-09-30 最晚按已批研发图纸进场施工 |
| 服务期 | 先 90 天；是否续月度由甲方书面确认 |

二、这件事如何论证（结论先讲清楚）

论证的不是「已经能改成酒店」，而是「往住宿功能靠有几扇门、每扇门要过几道坎、哪一道可能补差价」。

| 形态 | 预判 | 90 天怎么处理 |
| --- | --- | --- |
| 整栋持牌酒店 | 低；多半要改性质、补差价大 | 只问规则和经济账，不做承诺 |
| 整栋市场化公寓 / 商住 | 很低；易被看成违规改住宅 | 明确风险，不作为主攻 |
| 部分楼层服务式公寓（整体持有） | 低到中，取决于更新窗口 | 有窗口再加深，先装修不算数 |
| 人才公寓 / 专家公寓（科研配套） | 相对可争，仍不保证 | 主攻：不改主导功能、不分割销售 |
| 维持研发 + 小型配套 | 高 | 保底；招商随时可转执行 |

静安文件里「酒店、人才公寓」写在存量商务楼宇更新条款下；01# 是 C6 新建研发楼，默认走园区更新 / 功能复合这扇门，不能直接套商务楼宇条款。详细请示清单、给政府的讲法见同日《C6 改公寓酒店论证口径》。

三、我方配合什么 · 不能保证什么

配合（政府公关为主）

读土地证、出让合同、控规图则，做条款与产品对照表。

按形态拆请示（评估入口、配套住宿、持牌酒店、与 9 月 30 日施工的关系），准备材料并陪同沟通。

形成沟通纪要和路径染色（绿 / 黄 / 红 + 是否可能补差价），交给董事会可决。

需要时协调高校住房政策研究机构以第三方身份出现（差旅及机构费用另议）。

配合（招商为辅，不放弃）

同步建立研发类备选客户库、预备中介报备机制。

在合规口径内接触客户；路径允许后再带看。公寓品牌可接触，没有土地口径不签约。

无本委托不开展代看和对接，避免权责不清。

不能保证（请转达董事会）

不保证 C6 可以改成持牌酒店或市场化公寓。

不保证不补地价，不保证补多少。

不保证规划、消防、营业许可一定过。

不保证 9 月 30 日前改完业态；不保证指定企业入驻。

能保证的是：按约交付论证材料、纪要和招商过程档案。不设「获批成功费」。

四、如有补差价，随时沟通

补差价 / 补地价是土地使用权价款，缴纳主体为甲方。

我方问清要不要补、规则、估价程序和周期；数字一经窗口或估价机构提出，立即书面同步，不压到月底。

减免、分期、能否纳入更新政策，可协助准备口径，不代为承诺。

估价、测绘、设计变更、消防专项顾问费用由甲方另行委托承担，不包在下表启动金内。

会上量级（商业大约为工业的 10 倍）只作风险提示，不是报价。精确数以土地估价和规土部门为准。

五、费用（政府公关与招商做在一笔启动金里）

不另收一笔「公关项目费」。头 90 天现金为人民币 15 万元，不是 15 万再加 15 万。

| 项 | 金额 / 比例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 启动金 | 人民币 15 万元 | 覆盖头 90 天：论证、请示、沟通准备与纪要、董事会稿；同步招商备选与渠道预备 |
| 月度费 | 人民币 8 万元 / 月 | 第 91 天起，两线继续；当月有成功佣金则从该笔佣金抵扣 |
| 散户佣金 | 首年租金 × 8% | 生效租赁（双方盖章，且保证金或首期到账）后收取；扣税、物业、免租 |
| 整层 / 大客户 | 首年租金 × 12% | 口径同左 |
| 启动金抵扣 | 全额抵后续佣金 | 招到了等于预付佣金；未转正不退，仍可抵已发生佣金 |
| 中介成交 · 我方 | 对应比例的一半 | 不跟中介各收满额 |
| 孵化器品牌授权 | 另计 | 需要时单独报价，不包在 15 万内 |

甲方自有、未向我方报备的客户成交：不付成功佣金，月度费照付。话术：常规中介约 2 个月租金（约年租金 16%），我方佣金大约一半量级。

六、90 天交卷（出方案不算完成）

| 线 | 必须交出来 |
| --- | --- |
| 政府公关（主） | 地证对照表；至少一轮街道 + 区部门预沟通纪要（甲方出面）；形态染色；一页可决建议 |
| 招商（辅） | 备选库与渠道预备档案；周报。无协议不代看。不把指定企业入驻当完成标准 |

90 天必须项达不到，甲方可不转正、停月度费。施工仍建议按已批研发楼于 9 月 30 日前进场，政策路径不绑死开竣工。

七、请确认

□ 同意上表费用：启动金 15 万 / 90 天，之后月度 8 万，散户 8%，整层 / 大客户 12%。

□ 理解并同意：配合推进、不做获批保证；补差价随时沟通、由甲方承担并决策。

□ 同意主攻配套住宿论证，整栋酒店只问不做 90 天承诺；招商同步不放弃。

□ 3 个工作日内提供土地证及出让合同用途全文。

□ 政府沟通出面人：__________    商务对接人：__________

本函为商务报价。正式权利义务以双方签署的委托协议为准。本函有效期 15 个工作日，逾期双方可重新确认数字。

| 甲方（业主） | 乙方（服务方） |
| --- | --- |
| 法定代表人 / 授权代表： | 法定代表人 / 授权代表： |
| 签署日期： | 签署日期： |