C6 研发用地改公寓 / 酒店

论证口径 · 报价函附件 · 2026-09-03

配合推进 · 不做保证 · 补差价随时沟通 · 招商不放弃

论证的不是「已经能改成酒店」，而是「在静安，工业研发用地往住宿功能靠，有几扇门、每扇门要过几道坎、哪一道可能补差价」。本口径供内部汇报和政府预沟通准备，不构成规划、土地、消防许可，也不构成获批承诺。

一、先拆产品，再论证

| 形态 | 土地上像什么 | 预判 | 90 天处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整栋持牌酒店 | 接近改商业 / 商办 | 低 | 只问规则和补差价量级 |
| 整栋市场化公寓 / 商住 | 接近改住宅 | 很低 | 点明第 13 条风险，不主攻 |
| 部分楼层服务式公寓（整体持有） | 兼容或局部变更 | 低到中 | 有更新窗口再加深 |
| 人才公寓 / 专家公寓（配套） | 主导功能仍是研发 | 相对可争 | 主攻 |
| 维持研发 + 小型配套 | 不改性质 | 高 | 保底，招商可执行 |

诚实顺序：先争配套住宿，再问局部服务式公寓有无窗口；整栋酒店和商住只做账和否决风险。保底始终留着，避免政策没谈下来楼还空着。

二、五步论证（缺一步不算做完）

1. 把地证读完

土地证用途全文、出让合同（用途、产业准入、亩产、开竣工、退出）、控规图则（是否叠加 M0/C0/R0）、工程规划许可与消防专篇按什么功能报的。没有原文，论证停在预判，不去政府空谈。

2. 选对静安的门

商务楼宇更新：存量商务楼宇可兼容酒店、人才公寓。01# 是 C6 新建研发楼，默认挤不进。

产业园区更新：确保产业属性和产出效益，鼓励混合利用。这是 01# 该走的门。

市规土 449 号：M0 只让工业 / 研发 / 仓储互转；R0 居住融合只叠在商办上，不自动适用于 C6。

3. 用请示问政府，不用方案压政府

请示一：本项目按园区更新评估还是按商务楼宇评估？窗口是谁？

请示二（主攻）：不改变 C6 主导功能、不分割销售、整体持有，能否配建人才 / 专家公寓？比例与经营限制？

请示三：持牌酒店是否必须改性质？补地价程序和周期？有无面积上限？

请示四：9 月 30 日按已批研发图纸进场，是否不影响后续功能复合申请？

部门盖章或书面批复不做保证。我们负责把请示写清楚、材料备齐、陪同沟通、纪要落地。

4. 消防和建管单列

土地松口不等于能开业。杨浦亚朵四号楼（沟通口述）规划消防未过、保证金搁置。同一项目不同楼栋结果可以相反。已批消防专篇若按研发报，改住宿是另一套疏散和营业前检查。

5. 补差价单独做账，随时同步

不改主导性质、只获配套认定：可能不补或少补，以合同补充条款为准。

改商业 / 商办：几乎必然补。会上量级商业约工业 10 倍，精确数必须估价，此处不报死数。

收储再出让：地价和主导权一起变，不是补一点差继续自己当业主。

窗口或估价机构一旦提出补差，立即书面同步甲方，由甲方决定谈、缓或停。服务方不代为承诺减免或分期。

三、给政府可以讲 / 不要讲

可以讲：静安纳税贡献、职住平衡、主导功能仍是研发、整体持有不分割、按已批图纸进场、第三方研究机构降低商业观感。

不要讲：写字楼空了所以改酒店赚钱；先装修再补手续；C6 等于商务楼宇；保证能批、保证不补地价；外区酒店直接类比本栋。

静安本地对照：走马塘 / 信谊是工业升级成研发；塘南村人才公寓出现在收储再出让方案里。用来证明「允许更新、允许谈复合」，不用来证明「C6 可整栋改酒店」。

四、论证完成标准（不是获批）

地证和合同对照表。

四条请示至少一轮街道 + 区部门沟通记录（甲方出面）。

五种形态染色：绿 / 黄 / 红，并标注是否可能补差价。

一页可决建议：主攻哪条、保底哪条、9 月 30 日施工不受绑。

达不到书面批复，不算论证失败。没有纪要和染色，才算没做完。招商在同期按辅线推进，见报价函。