接手失败项目的通用框架

全量摸底 → 按自己的逻辑重构 → 完成后及时转向

适用：AI 项目管理 · 产品接手 · 技术债抢救 · 失败业务盘活

# 一、为什么需要这套框架

失败项目最危险的不是「已经坏了」，而是接手者用错误节奏继续坏下去：一上来救火、默认继承前任逻辑、清理没有终点。个人英雄主义或许能扛过一两次，但无法迁移到 AI 项目管理、产品接手等重复场景。

本框架把接手压缩为三步闭环，目标是：建立真相 → 夺回主权 → 按时离开清理态。

# 二、框架总览

| 步骤 | 核心问题 | 关键输出 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 全量摸底 | 现在到底是什么状态？ | 真相图、风险清单、停做清单 | 边摸边大改 |
| 02 逻辑重构 | 按谁的逻辑前进？ | 新成功定义、杀/留/重写决策 | 双轨目标并行 |
| 03 及时转向 | 什么时候算接手完成？ | 完成标准、Owner、playbook | 无限收尾 |

# 三、步骤一：全量摸底

摸底不是拖延，是防止在错误地图上加速。建议设 3–5 天时间盒，对外宣布「只读期」。

## 3.1 摸什么

目标与承诺：当初卖给客户/老板什么，现在还剩什么。

资产：代码、数据、文档、账号权限、合同与供应商。

债务：技术债、合规债、信誉债、人情债。

干系人：谁拍板、谁被影响、谁在暗中等待结果。

约束：时间、预算、法务、品牌、不可碰的红线。

## 3.2 怎么摸

只读优先：先读后改；任何「顺手修一下」都要登记。

三色标注：绿可用 / 黄存疑 / 红不可用。

事实与观点分离：先记证据，再写假设。

输出一页「现状真相图」：可复用 / 需改造 / 冻结 / 待查。

## 3.3 摸底完成标准

能提出「为什么失败」的主因假设，并标明证据强弱。

能指出约 20% 可 salvage 的高价值资产。

能列出必须立刻停掉的危险动作。

关键干系人对现状陈述基本无重大异议。

# 四、步骤二：按自己的逻辑重构

接手不是继承前任世界观。若继续沿用失败路径上的目标、架构与叙事，所谓「重构」只是给旧系统续命。

## 4.1 六条原则

重定义成功：在当前约束下重写目标与非目标。

先杀后留：默认不信任旧路线；能删则删。

主权在己：优先级与验收标准由接手方定义。

小闭环验证：最短路径证明新逻辑，再扩大半径。

叙事同步改：对内对外统一失败归因与新策略。

工具服从逻辑：先定操作系统，再选 AI/流程/看板。

## 4.2 杀 / 留 / 重写

| 动作 | 适用信号 | 典型动作 | 做错的代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杀 | 无主责、无证据、无用户 | 下线、冻结、归档、切断入口 | 继续烧资源养空壳 |
| 留 | 稳定、可证伪、低维护成本 | 最小改动纳入新边界，写清契约 | 误删核心资产 |
| 重写 | 主路径但旧设计不可救 | 按新逻辑重做最小可行切片 | 大爆炸重写失控 |

# 五、步骤三：完成后及时转向

没有「接手完成」定义，就会永远停在修补循环。提前写下可验收标准，并用 WIP 上限与公开倒计时防止拖延。

## 5.1 完成定义示例

主路径可演示且可复现。

关键风险已封堵或明确 Owner。

干系人接受新目标与边界。

文档与职责完成书面交接。

## 5.2 转向去向

进入增长/交付创造期。

交给稳态 Owner 运营。

正式关停并沉淀复盘。

拆成新项目重新立项。

# 六、场景应用

## 6.1 AI 项目管理

AI 项目常败在：演示代替上线、Agent 链路失控、评测缺失、成本账单无人看。

摸底：目标指标、数据质量、模型/Agent 边界、评测集、成本。

重构：业务问题 → 任务分解 → 人机分工；杀无效链路，建验收与回退。

转向：主链路达标即冻结探索实验；探索预算单列；交稳态团队。

## 6.2 产品接手

建议用 2–4 周节奏：第 1 周摸底，第 2–3 周重构，第 4 周转向常态迭代。

第 1 周：用户路径走查 + 收入/留存/成本三张表 + 干系人访谈。

第 2–3 周：重写北极星与非目标，砍到一条主路径，统一叙事。

第 4 周：演示可验收切片，明确 Owner/SLA，关闭接手专项看板。

# 七、反模式清单

| 反模式 | 为什么危险 | 替代动作 |
| --- | --- | --- |
| 边摸边大改 | 无法归因新旧问题 | 宣布只读期，改动一律登记 |
| 讨好式继承 | 双目标并行撕碎资源 | 书面重定目标与非目标 |
| 完美主义清理 | 错过窗口期 | 设完成定义与 WIP 上限 |
| 工具崇拜 | 无逻辑的效率幻觉 | 先定操作系统再选工具 |
| 口头交接 | 问题回流到接手人 | 书面完成标准 + Owner |
| 英雄主义 | 经验不可迁移 | 沉淀 playbook 并交班 |

# 八、一页作战手册

设时间盒，宣布只读摸底期——禁止大改。

产出真相图：可复用 / 需改造 / 冻结 / 待查。

重写成功定义与非目标，获关键干系人书面确认。

用杀/留/重写矩阵压缩到一条主路径。

跑通最短可验证闭环，再扩大重构半径。

写下接手完成标准；到期转向，清理任务设上限。

沉淀 playbook，交给稳态 Owner，自己进入下一创造。

# 九、使用建议

把本手册与配套 PPT、Excel 清单一起使用：PPT 用于对齐认知，Excel 用于落地执行，Word 用于归档与培训。每次接手结束后，用半小时复盘更新清单——框架才会越用越强。

— 完 —