复兴岛星火社区  ·  OPC入驻申请

AIDEN产业智能体

复兴岛星火社区入驻业务计划书

AI智能体开发  ·  产业智库型OPC  ·  首期：城市更新案例库RAG

申请人：胡继刚

赛道：AI智能体开发

首期原型：城市更新案例库（RAG）（正在搭建）

拟定主体：上海艾登智能科技有限公司（待核名）

2026年9月6日  修订稿

目录

一、项目概述

二、用户与场景

三、四类产品：输入、处理、交付

四、开发进展：已完成、正在开发、计划开发

五、首期原型：城市更新案例库（RAG）

六、技术路径

七、商业模式与预计营收

八、团队

九、创始人

十、入驻需求与无支持时的启动方式

十一、近90天安排

十二、风险

一、项目概述

项目名称：AIDEN产业智能体。赛道：AI智能体开发。组织形态：一人公司，由核心创始人调用AI Agent完成检索、结构化、写作和校对。

要解决的问题：园区、街道和企业在做产业判断、政策适用、招商匹配和城市更新方案时，资料散、难引用、难复用。通用聊天可以写一段综述，但缺少带出处的案例对照和企业画像。

产品方向固定为四类智能体：产业研究、政策研究、企业画像与招商匹配、城市更新案例库。首期只做城市更新案例库的RAG原型，其余三项作为后续拓展，不在第一年并行铺开。

项目由本人发起，尚未在杨浦注册OPC公司，拟入驻后设立新主体；相关平台职务为个人经历，不代表机构参与投资或经营。

二、用户与场景

第一类用户是园区、街道和城市更新相关工作团队，需要按问题找出可对照的更新案例，并看到原文出处。第二类是科技园区运营和招商人员，需要企业画像和产业方向匹配说明。第三类是科技型中小企业，需要把政策要点或产业材料整理成可内部使用的简报。

用户需要的是可检索、可核对、可交付的知识工具。活动方案、材料包和会务协同不是本项目的产品范围。

三、四类产品：输入、处理、交付

每类产品都用同一套描述：用户输入什么、智能体完成什么、对外交付什么。首期只把城市更新案例库做到可演示检索；其余三类先冻结为拓展项，避免并行承诺。

| 产品 | 阶段 | 输入 | 智能体完成 | 交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业研究智能体 | 后续拓展 | 行业问题、区域范围、已有材料或公开数据。 | 检索公开信息、归纳结构、起草综述并标出待核实处。 | 议题简报、白皮书初稿或一页纸结论。 |
| 政策研究智能体 | 后续拓展 | 政策文本、适用对象和具体问题。 | 拆解条款、对照适用条件、提示新旧差异和风险点。 | 政策要点卡、适用清单。 |
| 企业画像与招商匹配 | 后续拓展 | 企业公开信息、园区产业方向和招商条件。 | 做标签化画像，按产业方向匹配，说明匹配理由与缺口。 | 企业画像卡、匹配说明（不承诺成交）。 |
| 城市更新案例库（RAG） | 首期原型 · 正在搭建 | 案例文本、规划说明、现场问题。 | 切片入库、按问题检索相似案例、带着原文片段生成对照建议。 | 案例卡 + 出处 + 对照表。 |

四、开发进展：已完成、正在开发、计划开发

需要把个人工作流和可供他人使用的产品分开写。已经跑通的，是创始人自己用AI完成研究成稿的流程，可以说明生产能力，但不能写成已上线产品。正在做的，是城市更新案例库RAG。还没有对外演示链接、账号或付费合同。

当前阶段是正在搭建首期原型，对外可用产品尚未完成。入驻后30–90天，把正在搭建的案例库做到可当面演示检索与对照。

| 状态 | 内容 |
| --- | --- |
| 已完成 | 四类产品定义与「输入—处理—交付」口径；案例库字段设计（项目、区位、更新类型、业态、实施主体、可引用段落）。 |
| 已完成 | 个人AI研究成稿工作流：用于白皮书、方案和简报起草，仅本人使用，不是可供他人登录的产品。 |
| 正在开发 | 城市更新案例库RAG原型：文档切片、检索、带出处的对照输出。目前没有可对外访问的演示链接。 |
| 计划开发 | 企业画像与招商匹配；产业研究、政策研究智能体的产品化封装。 |
| 尚未开始 | 付费客户签约、对外SaaS上线。 |

五、首期原型：城市更新案例库（RAG）

选择案例库作为首期，是因为更新项目高度依赖「找相似案例、核出处」，适合用RAG而不是纯生成。目标流程：案例文本切片入库 → 按问题检索 → 返回案例卡和原文片段 → 生成对照表。

当前完成的是字段和流程设计，以及用个人工作流处理研究文稿的经验。尚未完成：稳定的案例库、检索界面、可分享的演示地址。下面的输入输出是设计样例，用于说明产品形态，不是系统截图。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 输入（设计样例） | 问题：滨江工业遗存更新如何导入科创业态？附一份项目概况。 |
| 智能体应完成 | 从案例库检索相似更新项目，摘录业态配比、实施主体和可引用段落，列出出处。 |
| 交付（设计样例） | 3条案例对照表 + 引文位置。下表是字段设计，不是已上线系统截图。 |
| 本人已完成部分 | 问题定义、字段设计和检索流程说明；尚未完成可演示的检索界面与稳定案例库。 |

六、技术路径

第一年不自研底层大模型。案例库采用文档切片 + 向量检索 + 大模型归纳的RAG结构，回答必须带出处。企业画像后续用结构化标签和规则匹配，不把未经授权的内部数据写入模型训练。

工具优先使用可申请的社区和火山引擎智能体工具链；未获Tokens或工具支持时，使用现有商业API和本地文档库继续开发。代码与文档放在创始人工作区迭代，产品未上线前不宣称用户数。

七、商业模式与预计营收

申请表盈利模式勾选「技术开发」和「服务收费」。技术开发对应案例库／画像系统搭建和场景智能体定制；服务收费对应研究交付和陪跑。不把广告、游戏内购或会务票务作为主模式。

计划报价（用于测算，不是已成交价）：场景或案例库定制3–8万元/套；研究交付0.8–3万元/项；季度陪跑1.5–4万元/季。

数量假设：若年内完成2套定制（按5万元计）、4项研究（按1.5万元计）、1个季度陪跑（按2万元计），预计营业收入约18万元；若定制和陪跑各多一单，约28–35万元。综合判断，预计首年营业收入低于50万元，实际取决于产品验证和项目签约情况。

成本测算：大模型与检索调用约2–6万元；工具与域名等约0.5–1万元；法律和记账外协约0.5–1.5万元；交通与验证约0.5–1万元。创始人按全年投入本项目，基本报酬和生活保障拟由自有资金安排约15–25万元，不把「无全职雇员」理解成项目没有人力成本。若社区免租、代账或Tokens获批，相应降低现金支出；未获批时，按上述自有资金预算启动，不把未获支持计入已落实成本。

已实现营收为零，尚未融资。

| 项目 | 口径 | 填写 |
| --- | --- | --- |
| 已实现营收 | 事实 | 0 |
| 已签约付费客户 | 事实 | 无 |
| 已获股权融资 | 事实 | 无，自有资金起步 |
| 预计首年营业收入 | 预测 | 低于50万元，取决于验证和签约 |
| 申请表选项 | 对应 | 50万以下 |

| 假设组合 | 内容 | 预计收入 |
| --- | --- | --- |
| 保守 | 1套定制 + 3项研究 | 约9–14万元 |
| 基准 | 2套定制 + 4项研究 + 1个陪跑 | 约18–22万元 |
| 较好 | 3套定制 + 5项研究 + 2个陪跑 | 约28–40万元 |
| 对应档位 | 申请表勾选「50万以下」 | 预计低于50万元 |

| 产品 | 计划价 | 对应盈利模式 |
| --- | --- | --- |
| 案例库／智能体定制 | 3–8万元/套 | 技术开发 |
| 产业或政策研究交付 | 0.8–3万元/项 | 服务收费 |
| 季度陪跑 | 1.5–4万元/季 | 服务收费 |

| 成本项 | 预计 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模型与检索调用 | 2–6万元 | 无Tokens支持时按此计 |
| 工具与基础开支 | 0.5–1万元 | 软件、域名等 |
| 法律／记账外协 | 0.5–1.5万元 | 未获免费代账时 |
| 创始人基本报酬 | 15–25万元 | 自有资金安排，计入项目成本 |
| 社区免租／Tokens／代账 | 拟申请 | 获批则降低现金支出，未获批不影响启动 |

八、团队

核心创始人胡继刚，1人，负责场景定义、质量签发、客户沟通和经营。AI Agent按检索（RAG）、结构化与画像、写作、校对分工，均不是劳动合同雇员。第一年不设全职雇员；设计、法律、记账按需外协。

| 角色 | 是否雇员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 核心创始人 胡继刚 | 是，唯一负责人 | 场景、签发、沟通、经营 |
| 检索 Agent（RAG） | 否 | 切片、检索、附出处 |
| 结构化与画像 Agent | 否 | 字段抽取、标签、匹配说明 |
| 写作 Agent | 否 | 简报与对照表草稿 |
| 校对 Agent | 否 | 出处与口径检查 |

九、创始人

教育：中国海洋大学土木工程学士，复旦大学工商管理硕士。职称：副教授级高级工程师（以证书原文为准）、会计师。

产业经验：十年投资拓展与项目研判，2017–2021年任万科上海区域江浙事业部投资副总经理。2021年起任复旦大学住房政策研究中心秘书长、杨浦区科技企业联合会执行会长，公开活动见个人简介所附链接。这些经历用于说明场景理解能力，不代表上述机构投资或经营本项目。

十、入驻需求与无支持时的启动方式

拟申请：1个固定工位、工商注册地址、OPC开办辅导、代理记账、合火人工具链和Tokens。上述事项均为申请条件，以审核及实际可获得支持为准，不计入已经落实的成本。

若工位、免租、代账或Tokens未获批准，仍以自有资金支付模型调用和记账，在现有办公条件下继续搭建案例库原型，并在取得营业执照后对外签约。社区支持用于加快验证，不是项目能否启动的前提。

| 事项 | 性质 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 固定工位1个 | 拟申请 | 以审核为准 |
| 工商注册地址 | 拟申请 | 入驻后新设主体 |
| 开办辅导与代账 | 拟申请 | 未获批则自费办理 |
| 工具链与Tokens | 拟申请 | 未获批则用自有API继续开发 |

十一、近90天安排

30日：提交并推进一人主体设立；继续开发案例库RAG；整理一批可入库的公开案例文本。90日：做出可当面演示的「提问—检索—对照表」流程；形成报价单；联系1–2个真实使用场景做试用，试用不等于已实现收入。

十二、风险

原型进度可能慢于90天，则继续只做首期，不并行铺开另外三类产品。案例和画像只用公开或授权材料，回答保留出处，避免把生成内容当成已核实事实。主体未设立前不对外以公司名义签约。