## Slide 1
SENMA · MODE Hub
森马时尚生态总部园区
招商方案
让中国时尚走向世界
5 个 Phase · 8 个任务 · 35 页商务汇报版（与冠松同结构）
v1.0 · 招商策划阶段
汇报对象：集团董事会 / 区政府 / 链主品牌

## Slide 2
议程
汇报议程
约 35 分钟形成完整认知
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
01
执行摘要 · 项目概要 · SWOT
Executive Summary
02
Phase 1 · 策略与定位
时尚产业链 + 楼栋方案 + 待实测
03
Phase 2 · 招商执行
链主 5 张一页纸 + 漏斗 + 政府
04
Phase 3 · 品牌与活动
9 月时装秀 + 12 场活动 + 媒体
05
Phase 4 · 商业条款
四档 + 服务包 + 报价 + 财务
06
Phase 5 · 落地推进
12 个月甘特 + 团队 + 风险矩阵
07
投决建议
三个里程碑承诺 + 5 项授权

## Slide 3
01 · 核心结论
一页看懂：项目战略与三年目标
SENMA · MODE Hub · 中国时尚生态总部首选地
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
5 万㎡
1#–5# 综合体（待实测）
出租净面积约 3.5 万㎡
T 台 ×3
主秀场 800 人 + SHOWROOM 250
+ 拍摄棚 ×10
80 间
直播间 / 跨境运营房
300 家生态 + 5 链主
92%
Y3 入驻率 · 链主 ≥ 3
设计师 55 + Y3 EBITDA ≈ 1.35 亿
战略定位 · 三圈层客群 · 五大差异化壁垒
战略定位
童装 + 设计师 + 时尚电商
首选总部基地
总部 + 设计 + 电商 + 秀场
四位一体园区
品牌主张：让中国时尚
走向世界
三圈层客群
内圈 · 1# 主楼
链主品牌总部 · 3–5 家
中圈 · 2#+3#
50+ 设计师 + 80+ 直播间
+ 30+ 跨境
外圈 · 4#+5#
T 台 / 拍摄 / 童装亲子
五大差异化壁垒
① 森马童装生态龙头势能
② 设计师+直播+跨境一站式
③ T 台+SHOWROOM+拍摄棚
④ 童装家庭场景独家
⑤ 政府时尚产业政策包
关键举措：5 链主 · 300 生态 · 5 中介 · 1 场 9 月时装秀 · 4 档商业模式

## Slide 4
01 · 项目概要
项目概要 · 5 万方综合体（待实测）
项目载体由项目方提供建筑设计文件后，将进入 v1.1 实测对齐版
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
1#–5# 综合体功能拆分（示意 · 待复核）
1# 主楼 · 时尚总部
22,000 ㎡ · 9F · 链主总部
2# 设计师楼
10,000 ㎡ · 6F · 50+ 设计师
3# 电商基地
8,000 ㎡ · 5F · 80+ 直播间 + 跨境
4# T 台秀场 + 拍摄棚
6,000 ㎡ · 主秀 800 人 + 棚 ×10
5# 配套商业 · 童装亲子
4,000 ㎡ · 集合店 + 母婴 + 咖啡
关键数据（招商口径，待实测）
总建面
约 50,000 ㎡（综合体）
出租净面积
约 35,000 ㎡
T 台主秀场
800 人 / SHOWROOM 250
拍摄棚
10 个 · 200–800 ㎡
直播间
标准 30 ㎡ ×80 + 大型 100 ㎡ ×16
童装亲子区
1,500 ㎡（1F+2F）
车位
700 个（网红/接送 80）
位置假设
上海长宁/虹桥 OR 杭州下沙

## Slide 5
01 · SWOT
SWOT 总览 · 把森马势能变成差异化报价
把外部机会与森马生态优势耦合，形成不可复制的护城河
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
优势 S
Strengths
●
森马童装生态龙头（巴拉巴拉）
●
杭州/温州/上海三地协同
●
直播电商 + 跨境出海双轮
●
T 台 + 拍摄棚 + 设计师集群独家
●
童装家庭场景配套（亲子动线）
劣势 W
Weaknesses
●
单一项目体量需对标头部园区
●
设计师品牌生命周期短（<3 年）
●
时尚电商红利收窄
●
童装出生率影响
●
跨境政策不确定性
机会 O
Opportunities
●
童装家庭场景升级
●
国潮 IP + 联名爆发
●
跨境出海（SHEIN/TEMU）红利
●
数字化柔性快反技术
●
海外品牌中国化需要本地总部
威胁 T
Threats
●
杭州艺尚 / 大浪时尚虹吸
●
直播 GMV 同比下滑
●
设计师品牌存活率 < 30%
●
公共预算趋严，补贴收紧
●
童模 / 直播合规监管收紧

## Slide 6
PHASE 1
策略与定位
Strategy & Positioning · 奠基
1
任务 1 · 时尚产业链 + 全国园区对标
2
任务 2 · 楼栋功能 + T 台 + 拍摄棚 + 童装亲子

## Slide 7
Phase 1 · 任务 1
时尚产业链六层图谱
客群匹配的『地图』：从数字基础设施到渠道运营
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
L6 渠道与运营
直播电商 / 私域 / 集合店 / 跨境 / 二手时尚
L5 品牌与 IP
童装品牌 / 设计师品牌 / 国潮 IP / 联名 / 明星同款
L4 设计与创意
设计师工作室 / 趋势 / 色彩 / 面料 / 工艺
L3 供应链与制造
智能工厂 / 柔性快反 / 跨境物流 / 海外仓
L2 材料与面辅料
功能面料 / 环保再生 / 印染 / 拉链/钮扣
L1 数字基础设施
ERP / DAM / 3D 设计 / AI 生成 / SaaS / 数据中台
资本 / 孵化
时尚基金 / 启明 / 高瓴消费
时尚教育
东华大学 · 北服 · 中国美院
IP / 版权
国潮联名 / 博物馆 IP / 明星 IP
→ 1# 链主品牌 · 2# 设计师/趋势 · 3# 直播+跨境 · 4# T 台/拍摄 · 5# 童装亲子

## Slide 8
Phase 1 · 任务 1
全国时尚园区对标矩阵
结论：时尚总部 + 设计师 + 直播 + T 台四位一体的稀缺组合
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
园区 | 区位 | 主导产业 | 租金 (元/㎡·天) | 入驻率 | 政策亮点 | 对我方
杭州 · 艺尚小镇 | 临平 | 时尚总部 / 设计师 / T 台 | 4.0–6.5 | ~92% | 区+镇双补贴 / 设计师扶持 | 离市区远，童装弱
上海 · M50 创意园 | 普陀 | 设计师 / 艺术 | 7.0–9.5 | ~95% | 文创园区税收减免 | 体量小 / 童装弱
杭州 · 下沙国际时尚园 | 下沙 | 时尚电商 / 跨境 | 4.5–7.0 | ~88% | 跨境补贴 / 电商扶持 | 缺顶级品牌总部
广州 · 沙河顶时尚谷 | 天河 | 服装 / 设计师 / 直播 | 5.5–8.0 | ~85% | 一般 | 偏工厂气质
深圳 · 大浪时尚小镇 | 龙华 | 服装总部 / 设计 | 5.0–7.5 | ~90% | 区级补贴 | 设计师密度低
上海 · 静安国际时尚中心 | 静安 | 时装秀 / 高端品牌 | 9.0–12.0 | ~95% | 国际化资源 | 单价高 / 童装弱
北京 · 798 / 751 时尚区 | 朝阳 | 设计师 / 艺术 | 8.0–11.0 | ~95% | 文创园区 | 童装/电商弱
我方差异化定价策略
基础租金 5.5–9.0 + 流量分发 + 童装亲子协同 + T 台 + 跨境合规一站式 — 等效净价低于核心商圈 30%

## Slide 9
Phase 1 · 任务 2
1#–5# 楼栋功能拆分 + 时尚资产
链主总部 / 设计师 / 电商 / T 台 + 拍摄棚 / 童装亲子（待实测）
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
园区平面示意（北 ↑）
1# 主楼
时尚总部
22,000 ㎡
2# 设计师楼
10,000 ㎡
中央广场 + 红毯入口
林荫水景
3# 电商基地
8,000 ㎡
5# 配套
童装亲子
4,000 ㎡
连廊 / 食堂
4# T 台秀场 + 拍摄棚 6,000 ㎡
主秀 800 人 + SHOWROOM 250 + 拍摄棚 ×10
停车 + 库
网红车位 80
区域 | 面积 (㎡) | 性质
1# 时尚总部 | 22,000 | 出租
2# 设计师楼 | 10,000 | 出租 + 工位
3# 电商基地 | 8,000 | 出租 + 直播位
4# T 台 + 拍摄 | 6,000 | 公共/会员
5# 配套商业 | 4,000 | 部分自留
中央广场/连廊 | 3,000 | 公共
食堂/健身/母婴 | 2,000 | 公共
地下停车/库 | 12,000 | 商业
合计建筑面积 | 约 67,000 | —
可出租净面积 | 约 35,000 | —

## Slide 10
Phase 1 · 任务 2
1# 主楼 · 链主品牌总部（『时尚灯塔』）
9F · 22,000 ㎡ · 起始 5.5–7.0 元/㎡·天 · 5–8 年长租
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
纵剖示意（9F · 22,000 ㎡）
9F
屋顶花园 + CEO 接待 / 露台
8F
战略 / 投资 / 高管
7F
品牌总部办公（链主 A）
6F
品牌总部办公（链主 A）
5F
品牌总部办公（链主 B）
4F
品牌总部办公（链主 B）
3F
童装研发 / 设计中心
2F
客户接待 / 路演 / 集合店
1F
礼宾大堂 + 集合店主入口
B1
停车 / 设备 / 库
核心卖点
楼层冠名权
「[品牌] · MODE Hub」 5 年
时尚集合店主入口
1F 红毯 + 5.5 m 挑空大堂
9F 屋顶花园
T 台彩排 / ESG 媒体大片
童装家庭场景
1F 童装亲子区直接对接
配套联动
T 台 / 拍摄棚 / 设计师工作室
机电预留
≥ 200 W/㎡ · 4.5 m 净高
签约组合（草案）
起始租金 5.5–7.0 元/㎡·天 · 5–8 年长租
免租 12–18 个月 · 装补 800–1,200 元/㎡（封顶 400 万）
区级税收留成 80% 三年返 / 50% 后两年返
T 台主秀场 + 拍摄棚终身免费会员
人才公寓 100 套 + 落户绿通 30 个/年
9 月时装秀主秀场冠名 + 媒体首发权

## Slide 11
Phase 1 · 任务 2
2# 设计师楼 + 3# 电商基地
设计师堆栈层 · 直播 + 跨境双发动机
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
2# 设计师楼
10,000 ㎡ · 6F
7.0–8.5 元/㎡·天 + 工位
1
50+ 独立设计师工作室
2
面料图书馆 5,000+ 样品
3
3D 打样 + 数码印花 + 小批量打版
4
设计师集合店 + 联名快闪
5
签约 3+3+1 年 · 免租 3–6 月 · 装补 300–500/㎡
3# 电商基地
8,000 ㎡ · 5F
8.0–9.0 元/㎡·天 + 直播位
1
80 个标准直播间（30 ㎡）+ 16 个大型（100 ㎡）
2
跨境运营房 200–500 ㎡ × 多家
3
网红工位 500 元/月 + 共享拍摄
4
直播一键开播 + 跨境合规中心
5
签约月付制 · 服务佣金 GMV 5%–10%
4# T 台 + 拍摄棚
6,000 ㎡
会员 / 按场次 / 月卡
1
主秀场 500–800 人 T 台
2
SHOWROOM 200–250 人 ×2
3
拍摄棚 ×10（800/400/200 ㎡）
4
化妆 / 后台 / 道具 / 直播间
5
链主免费 / 设计师 5k–30k/场

## Slide 12
Phase 1 · 任务 2
5# 配套商业 · 童装亲子区 + 时尚资产成绩单
独家壁垒：森马童装生态 + 设计师 + T 台 + 跨境一站式
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
5# 配套商业 · 童装亲子区 / 集合店 / 咖啡
2F
时尚集合店 + 设计师品牌精品
1F
童装亲子区 + 巴拉巴拉旗舰
+ 早教 + 摄影 + 体验店
外延
5 间精品咖啡 + Lounge
+ 海外品牌方驻华办事处
时尚资产 · 一站式成绩单
T 台主秀场
800 人 + 设计师奖典礼
SHOWROOM ×2
250 人 / 多功能
拍摄棚 ×10
800/400/200 ㎡ + 化妆 + 道具
直播间 ×80
标准 + 大型 + 跨境运营房
面料图书馆
5,000+ 样品 / 季度更新
3D 打样
数码印花 + 小批量打版
童装家庭场景
1,500 ㎡ · 早教 + 体验
→ 把『总部+设计+电商+秀场』四位一体的稀缺资产做成林立护城河

## Slide 13
PHASE 2
招商执行（核心）
Leasing Execution · Anchor + Ecosystem + Government
1
任务 3 · 链主 TOP5 攻坚 + 5 张一页纸
2
任务 4 · 300 家生态招商漏斗
3
任务 5 · 政府关系与政策包

## Slide 14
Phase 2 · 任务 3
链主 TOP5 攻坚作战图
项目总监 + BD 总监 双人出动 · 周一例会 / 季度董事会复盘
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
# | 链主 | 落位 | 决策人 / 关键人 | 当前阶段 | 下一动作 | 截止 | 状态
1 | 江南布衣 JNBY | 1# 8F 整层 ~2,500 ㎡ | 李琳 / 吴健 | T0 名片建联 | 中国服装协会引荐 + 走访 | T+30d | 推进中
2 | 之禾 ICICLE | 1# 9F 整层 ~2,400 ㎡ | 叶寿增 | 已发邀约函 | 时装秀主秀场邀请 | T+45d | 顺利
3 | 安踏儿童 FILA Kids | 1# 8F 整层 ~1,800 ㎡ | 丁世忠 / 林翔华 | 公司层初接触 | 园区参访 + 巴拉巴拉协同 | T+60d | 推进中
4 | Carter's / GAP Kids | 1# 7F 部分 ~1,500 ㎡ | 中国 GM | 高层已建联 | 外资协会引荐 / 跨境合规 | T+30d | 顺利
5 | SHEIN 设计中心 | 2# + 3# 共 ~4,500 ㎡ | 中国设计 VP | 已建联，等会面 | 30 分钟会面 | T+45d | 推进中
每家「一页纸」定制提案 · 四要点结构（详见接下来 5 页）
决策人 / 关键人
30 秒电梯演讲 → CEO/创始人；BD 把行业协会接口排进议程
正缺什么
上海 / 长三角双总部 · 时装秀资源 · 跨境合规 · 童装协同
独家供给
楼层冠名 · T 台 + 拍摄棚 · 童装亲子 · 设计师集合店
报价权益
起始租 5.5–7.0 · 免租 12–18m · 装补 800–1,200/㎡ · 政策返还 80%

## Slide 15
Phase 2 · 任务 3 · 提案 1
江南布衣 JNBY · 一页纸定制提案
上海长三角双总部 + 设计师生态共建
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
为什么是 JNBY
中国设计师品牌龙头，杭州总部已稳。
需上海/长三角第二总部辐射华东 + 海外。
与森马生态高度互补（成人时尚 + 童装）。
他正缺什么
上海设计师人才 + 海外资源
童装板块协同（蓬马童装）
时装秀 / SHOWROOM 资源
跨境出海生态接口
MODE Hub + 森马 · 独家供给
8F 整层 + 楼层冠名
「JNBY · MODE Hub」 5 年
设计师集群联动
50+ 设计师 + WGSN/POP
T 台主秀场
800 人 + 拍摄棚 ×10
巴拉巴拉数据闭环
童装协同 + 跨境出海
报价与权益（草案）
●
1# 8F 整层 ~2,500 ㎡ · 签约 6 年
●
起始租金 6.0 元/㎡·天 · 3 年一调
●
免租 14 个月 · 装补 1,000 元/㎡ (封顶 250 万)
●
T 台主秀首场冠名 + 拍摄棚 ≥ 50 场次/年免费
●
区级税收 80% 三年返 + 人才公寓 100 套
下一步行动
T+15d
中国服装协会引荐 + 李琳走访
T+30d
李琳 + 集团董事长互访
T+90d
意向条款书签署

## Slide 16
Phase 2 · 任务 3 · 提案 2
之禾 ICICLE · 一页纸定制提案
海外大本营延伸 + 设计师 + 高端生活方式
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
为什么是 之禾
中国高端时装代表，海外（巴黎/米兰）已稳。
需要在国内核心圈层做「高端生活方式总部」叙事。
他正缺什么
高端品牌总部展示空间
设计师生态协同
海外业务接待
跨境出海一站式
MODE Hub + 森马 · 独家供给
9F 整层 + 屋顶花园
高端品牌门面
1F 集合店主入口
高端时装陈列
T 台主秀场冠名
年度时装秀主旨发布
跨境合规一站式
SHEIN/TEMU/TikTok
报价与权益（草案）
●
1# 9F 整层 ~2,400 ㎡ · 签约 5 年
●
起始租金 6.5 元/㎡·天
●
免租 12 个月 · 装补 1,000 元/㎡
●
屋顶花园专属 + T 台 ≥ 30 场次/年免费
●
海外业务接待 + 酒店式服务
下一步行动
T+10d
邀请叶寿增参加时装秀主秀场
T+30d
选址踏勘 + Term Sheet
T+90d
签约

## Slide 17
Phase 2 · 任务 3 · 提案 3
安踏儿童 FILA Kids · 一页纸定制提案
中国童装上海设计中心 + 巴拉巴拉协同
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
为什么是 安踏儿童
中国童装第二阵营龙头，急需在上海建立设计 + 营销双中心。
与森马巴拉巴拉形成「中国童装双雄」叙事。
他正缺什么
上海童装设计中心
童装家庭场景体验
设计师 + 模特资源
直播电商基地
MODE Hub + 森马 · 独家供给
1# 8F 整层 + 楼层冠名
「FILA Kids · MODE Hub」
童装亲子区协同
1F 早教 + 摄影 + 体验
拍摄棚 ×3 长期使用
设计师 + 童模库
80 个直播间
跨境出海一站式
报价与权益（草案）
●
1# 8F 部分 ~1,800 ㎡ · 签约 5 年
●
起始租金 6.0 元/㎡·天
●
免租 12 个月 · 装补 800 元/㎡
●
童装亲子区 1F 协同合作
●
区级税收 80% 三年返
下一步行动
T+15d
林翔华参访园区
T+45d
与巴拉巴拉协同会
T+90d
意向书签署

## Slide 18
Phase 2 · 任务 3 · 提案 4
Carter's / GAP Kids · 一页纸定制提案
外资童装中国总部 + 跨境合规接口
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
为什么是 外资童装
美国童装第一品牌（Carter's）+ 大众童装代表（GAP Kids）。
需要在中国设立『区域总部 + 设计 + 跨境』复合中心。
他正缺什么
中国区跨境合规接口
童装生态协同
设计本土化
外资政策对接
MODE Hub + 森马 · 独家供给
跨境合规中心
关务+税务+知识产权
童装亲子区
巴拉巴拉数据 + 早教
50+ 设计师集群
趋势/面料图书馆
外资协会驻点
时尚律所 + 政府绿通
报价与权益（草案）
●
1# 7F 部分 ~1,500 ㎡ · 签约 5 年
●
起始租金 6.5 元/㎡·天（外资品牌价）
●
免租 12 个月 · 装补 600 元/㎡
●
跨境合规中心 + 律所对接 + 政府绿通
●
海外品牌方驻华办事处协同
下一步行动
T+15d
联合外资协会拜访
T+45d
参访园区与跨境合规中心
T+90d
意向书签署

## Slide 19
Phase 2 · 任务 3 · 提案 5
SHEIN 设计中心 · 一页纸定制提案
上海设计师生态枢纽 + 拍摄供应链
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
为什么是 SHEIN
中国跨境时尚电商第一名，全球 GMV 超 4,000 亿。
急需在上海建立设计师 + 拍摄 + 跨境运营复合中心。
他正缺什么
上海设计师集群（快反）
拍摄棚 + 模特
跨境出海与合规
网红与直播
MODE Hub + 森马 · 独家供给
2# 5F 设计 + 3F 跨境
共 4,500 ㎡
拍摄棚 ×10 + 模特库
≥ 100 场次/年免费
跨境合规中心
TikTok/Shopify 一站式
80+ 直播间
MCN 矩阵协同
报价与权益（草案）
●
2# 5F 设计 + 3# 跨境 共 4,500 ㎡ · 签约 5 年
●
起始租金 5.8 元/㎡·天（链主特惠）
●
免租 14 个月 · 装补 1,000 元/㎡
●
拍摄棚 ≥ 100 场次/年免费
●
设计师协同合作 + 模特库
下一步行动
T+10d
SHEIN 设计 VP 30 分钟会面
T+45d
Term Sheet 草案
T+120d
签约

## Slide 20
Phase 2 · 任务 4
生态企业招商漏斗 · 300 家库
5 家中介 · 9 类来源 · 端到端转化 17% · 80 家年签约目标
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
L1 线索 (Lead)
480 家
L2 触达 (Reached)
384 家
L3 意向 (Intent)
192 家
L4 谈判 (Negotiation)
115 家
L5 签约 (Signed)
80 家
L6 入驻 (Move-in)
76 家
理论端到端转化（线索 → 签约）： 80% × 50% × 60% × 70% ≈ 17%
80 家签约 ⇐ 480 有效线索 ⇐ 300 库 + 自拓溢出
5 家中介渠道 · 非独家 + 30 天首报
中介 | 侧重 | 佣金档 | 年度任务
戴德梁行 C&W | 跨国/外资童装 | 首月 100% / 长租 120% | ≥ 60 家
仲量联行 JLL | 时尚品牌总部 | 同上 | ≥ 60 家
高力 Colliers | 设计师 / 中型时尚 | 同上 | ≥ 50 家
世邦 CBRE | 链主 / 整层 | 链主最高 150% | ≥ 40 家
本地精品行 | 设计师 / MCN / 直播 | 首月 80% | ≥ 90 家
300 家库 · 产业链层级配比
L4 设计师
80
L6 直播 MCN
40
L5 设计师品牌
30
L6 跨境
30
L5 童装品牌
20
L3 供应链
20
L4 趋势/面料
20
L1 数字
15
时尚服务/教育
30
法律/金融
15

## Slide 21
Phase 2 · 任务 5
政府关系对接 · 路径地图与政策包
区/市双层 · 7 步首轮汇报 · 形成「一企一策」
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
对接路径地图（市/区双层）
市委市政府
市经信委 (时尚)
市商务委 (跨境)
市文旅 / 网信
区委区政府
区投促办
区商务/文旅
区财政/税务
区市监 (品牌/直播)
区人社/房管
区国资/街道
7 步首轮汇报 · 30 天完成全覆盖
区投促办 → 副区长 → 区委书记/区长 → 市经信委 → 市商务委 → 市文旅/网信 → 区四套班子专题会
政策包 · 六维适配清单
时尚产业专项
园区认定 · 设计师孵化 · 童装升级 · 时装周分会场
跨境与出海
跨境综试 · 海外仓 · 退税 · 巴黎/米兰参展补贴
直播与合规
直播基地认定 · 内容审核绿通 · MCN 培训
财税返还
区级留成 80% 三年返 / 50% 后两年返
人才 / 公寓
链主 100 套 + 设计师 50 套 + 主播 50 套 + 落户 80/年
文化与传播
时装周 · 时尚电影 · 国潮联名 · 童装家庭

## Slide 22
PHASE 3
品牌与活动
Brand & Events · Make Noise, Build Trust
1
任务 6 · 9 月年度时装秀 + 12 场活动 + 媒体清单

## Slide 23
Phase 3 · 任务 6
9 月旗舰：MODE Hub 年度时装秀
3 天 · 主秀 800 人 ×3 场 + SHOWROOM 250 人 ×6 场 + 在线 100 万
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
三天议程
Day 1 13:00
媒体日 · 园区参访 + 设计师工作室开放
Day 1 18:00
媒体晚宴 + 内容预热
Day 2 10:00
开幕式 + 区政府致辞 + 主旨发布
Day 2 14:00
链主品牌主秀 ×3
Day 2 19:30
重大签约仪式 + 招待晚宴
Day 3 11:00
独立设计师集合秀 ×6
Day 3 19:00
设计师奖典礼 + 颁奖
受邀人结构（累计 ~3,000 人次）
政府领导
50
链主 CEO
80
设计师
300
买手/经销商
400
媒体/KOL
300
投资机构
100
客户/会员
1500
内部
270
倒推时间表（T = 时装秀 Day 1）
●
T-120d 立项
●
T-90d 视觉/秀册 + 邀请函
●
T-60d 签约项目锁定 + 设计师终选
●
T-45d 彩排 1
●
T-30d 内容定稿
●
T-21d 彩排 2 + 童模合规
●
T-14d 彩排 3
●
T-7d 彩排 4
●
T-1d 全员彩排
●
T 日 执行 + T+7d 复盘

## Slide 24
Phase 3 · 任务 6
年度 12 场活动日历 + 媒体四层矩阵
1 时装秀 + 4 季度沙龙 + 4 月度生态 + 1 跨境峰会 + 2 童装嘉年华
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
# | 月份 | 活动 | 形式 / 规模 | 主题方向
1 | 2026-05 | 园区品牌发布会（启动） | 现场 200 人 | 项目首秀 / 链主官宣
2 | 2026-06 | 童装家庭嘉年华（六一） | 公众 5,000 人 | 童装 + 早教 + 亲子
3 | 2026-07 | 直播电商沙龙 | 闭门 60 人 | GMV / 跨境 / 合规
4 | 2026-08 | 设计师集合开放日 | 半日 80 人 | 50 个工作室开放
5 | 2026-09 | MODE Hub 年度时装秀 | 3,000 人次 | 链主签约 / 设计师奖
6 | 2026-10 | 跨境出海峰会（国际） | 现场 250 人 | SHEIN/TEMU/TikTok
7 | 2026-11 | 时尚投融资 Demo Day | 半日 80 人 | 设计师 / MCN
8 | 2026-12 | 年终招商盘点 + 入驻晚宴 | 晚宴 200 人 | 全年成果
9 | 2027-01 | 春节童装快闪 | 公众 3,000 人 | 童装 + 国潮
10 | 2027-02 | 国际设计师论坛 | 现场 200 人 | 海外设计师
11 | 2027-03 | 春季产业开放周 | 系列 5 天 | 公众/媒体/高校
12 | 2027-03 | 童装家庭嘉年华（春） | 公众 5,000 人 | 童装家庭
媒体四层矩阵
权威 · 政策
央视 / 人民日报 / 新华社 / 解放日报
时尚 · 国际
VOGUE / ELLE / WWD / BoF / Vogue Business
行业 · 垂类
服装行业资讯 / 童装童趣 / 母婴行业观察
公众 · 社交
抖音 / 小红书 / B站 / KOL 100 个

## Slide 25
PHASE 4
商业条款
Commercial · 4 Tiers · Service Pack · 3-Year Model
1
任务 7 · 四档收费 + 服务包 + 报价单 + 三年财务

## Slide 26
Phase 4 · 任务 7
四档收费方案矩阵
链主月费+政策返还 / 设计师月费 / 电商月费+佣金 / 冠名+对赌
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
甲档
链主总部 (1#)
月费 + 政策返还
●
起始租金 5.5–7.0 元/㎡·天
●
整层 1,500–2,500 ㎡
●
免租 12–18 个月 · 装补 800–1,200/㎡
●
区级税收 80% 三年返
●
楼层冠名 + T 台 + 童装亲子协同
乙档
设计师工作室 (2#)
月费 + 基础服务
●
起始租金 7.0–8.5 元/㎡·天
●
80–500 ㎡ 多层组合
●
免租 3–6 个月 · 装补 300–500/㎡
●
面料图书馆 / 3D 打样
●
设计师集合店 + T 台 5 场/年
丙档
电商基地 (3#)
月费 + 服务佣金
●
直播间 30,000 元/月（30 ㎡）
●
大型 80,000 元/月（100 ㎡）
●
跨境运营房 8.0–9.0 元/㎡·天
●
服务 GMV 5%–10% 抽成
●
一键开播 + 跨境合规中心
丁档
冠名 + 对赌
低租 + 收益分成
●
折扣租金 60%–70%
●
整楼 / T 台 / 集合店冠名
●
营收/利润/估值/GMV 对赌
●
超额营收 5%–10% 返现
●
园区基金 1%–3% 跟投权

## Slide 27
Phase 4 · 任务 7
服务包矩阵 · 把租金以外的价值显性化
6 大类 · 12 项服务 · 按四档差异化配置
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
服务 | 甲 链主 | 乙 设计师 | 丙 电商 | 丁 冠名+对赌
楼层 / 整楼冠名 | 默认 5 年 | — | — | 默认（叠加 T 台）
T 台主秀场 | 终身免费 | 5 场次/年优惠 | 抽签免费 | 冠名 + 终身
拍摄棚 | ≥ 50 场次/年免费 | ≥ 10 场次/年 | 8 折 | ≥ 100 场次/年免费
面料图书馆 | 配额 100 万 | 配额 50 万 | — | 配额 80 万
3D 打样 / 数码印花 | 30 单/年免费 | 20 单/年免费 | — | 50 单/年免费
童装亲子区协同 | 数据接口 | — | 应用试点 | 数据接口
跨境合规中心 | 优先 | 标准 | 默认 | 优先
数据中台 | 全栈 API | 标准 | 全栈 API | 全栈 API
招聘联运 / 落户 | 30 个/年 | 10 个/年 | 集体面试 | 30 个/年
公关与媒体 | 主秀冠名 + 首发 | 设计师奖 | Demo 抽签 | 主秀冠名 + 首发
集合店货架 | 主入口 | 集合店货架 | — | 主入口
律所 / 财税 / IP | 顶尖年框 | 优惠折扣 | 标准目录 | 顶尖年框
把租金以外的服务量化为『积分券』——为客户算清账，为我们沉淀粘性

## Slide 28
Phase 4 · 任务 7
链主总部报价单样张（甲档 · 保密）
致 [链主]：1# 9F 整层 ~2,400 ㎡ · 6 年 · 6.0 元/㎡·天 · 一企一策
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
SENMA · MODE Hub | 链主总部报价单 | CONFIDENTIAL
有效期：30 日
一、商业条款
标的
1# 9F 整层 ~2,400 ㎡（净高 4.5 m · 玻璃幕墙）
租赁期
6 年（含免租期）
起始租金
6.0 元/㎡·天 · 物业 28 元/㎡·月
免租期
14 个月
调价机制
3 年一调 · 调幅 = max(CPI, 5%)
装补
1,000 元/㎡ · 封顶 240 万元 · 里程碑分期
履约保证
6 个月租金
续约
到期前 12 个月可优先续约 5 年
二、一企一策政策包
税收返还
区级留成 80% 三年返 / 50% 后两年返
一次性奖励
[一事一议]
人才公寓
100 套
落户绿通
30 个 / 年
T 台主秀场
终身免费会员
拍摄棚
≥ 50 场次/年免费
童装亲子协同
1F 数据接口
品牌权益
9F 楼层冠名 + 1F 集合店主入口
三、签约里程碑：T+30d 意向条款书 → T+90d 正式合同 → T+150d 进场装修 → T+330d 入驻 + 区领导剪彩
森马集团 · SENMA · MODE Hub 项目组
联系人：项目总监 [姓名] | 电话：[xxx] | 邮箱：[xxx@xxx.com]

## Slide 29
Phase 4 · 任务 7
三年财务测算 · 关键 KPI
基于 5 万方综合体 · 出租净 35,000 ㎡ · Y3 EBITDA 转正约 1.35 亿元
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
科目（万元） | Y1 2026 | Y2 2027 | Y3 2028
租金收入 | 2,684 | 6,260 | 9,168
物业费收入 | 412 | 823 | 1,082
T 台 + 拍摄 + 直播间 | 1,400 | 3,800 | 6,500
服务平台佣金 | 200 | 800 | 2,000
童装亲子 / 集合店 | 200 | 600 | 1,200
政策返还（净计入） | 200 | 1,200 | 3,500
基金管理费 | 0 | 800 | 1,500
总收入 | 5,096 | 14,283 | 24,950
总成本 | 8,000 | 9,900 | 11,500
EBITDA | −2,904 | +4,383 | +13,450
EBIT | −5,404 | +1,883 | +10,950
三年关键 KPI
入驻率
35%
Y1
70%
Y2
92%
Y3
链主签约（累计）
1
Y1
2
Y2
3
Y3
设计师工作室
15
Y1
35
Y2
55
Y3
EBITDA 利润率
−57%
Y1
+31%
Y2
+54%
Y3
敏感性（Y3 EBITDA 万元变化）：入驻 ±10% → −2,800/+1,200 · 租金 ±10% → ±1,800 · 政策兑现 −30% → −1,050 · T台/拍摄/直播 −30% → −2,000

## Slide 30
PHASE 5
落地推进
Rollout · 12 Months · 5 → 22 Team
1
任务 8 · 12 个月里程碑 + 团队 + RACI + 风险矩阵

## Slide 31
Phase 5 · 任务 8
12 个月里程碑甘特图
M1 团队就位 → M5 9 月时装秀 → M12 入驻率 70%
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
立项 + 法人主体
团队组建 (5→22)
样板间 / 视觉
T 台秀场 + 拍摄棚
直播间一期
品牌官网 + CRM
300 家库 + 中介
首轮政府汇报
政策包 v0 → v1
链主 TOP5 接触
链主首份 Term Sheet
设计师 30 家签约
5 月品牌发布会
6 月童装嘉年华
9 月时装秀（旗舰）
MODE Hub 10 条
入驻率 50%
入驻率 70%

## Slide 32
Phase 5 · 任务 8
5 人核心团队 → 22 人稳态 + RACI 分工
启动 M1–3：5 人 / 扩张 M4–6：14 人 / 稳态 M7–12：22 人
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
5 人核心团队（启动期）
项目总监 GM
全面统筹 / 链主谈判 / 重大客户
BD 总监
政府关系 / 行业协会 / 品牌资源
招商总监
渠道 / 漏斗 / 生态签约
运营总监
物业 / IT / T 台 / 拍摄棚 / 直播间
时尚活动总监
时装秀 / 媒体 / 设计师 / 童装嘉年华
扩编节奏：5 → 14 → 22 人
招商 1→5→8 · BD 1→2→2 · 运营 1→3→5 · 市场/活动 1→2→4 · 法务 0→1→1 · HR/财务 0→1→2
RACI 关键事项分工
关键事项 | 总监 | BD | 招商 | 运营 | 活动 | 董事长
链主谈判 | R | C | C | I | I | A
政府汇报 / 政策包 | C | R | I | I | I | A
中介 / 漏斗例会 | A | I | R | I | I | I
9 月时装秀 / T 台 | A | C | C | C | R | C
合同 / 对赌 | A | C | C | I | I | A
童装亲子区 / 集合店 | A | C | C | C | R | A
直播 / 跨境合规 | C | C | C | C | I | A
R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed

## Slide 33
Phase 5 · 任务 8
风险矩阵 · 高频高影响项的对冲方案
按概率 × 影响排序，每项配对应『对冲手段』和『启动条件』
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
# | 风险 | 概率 | 影响 | 对冲手段 | 启动条件
R1 | 链主推进慢于预期 | 中 | 高 | 启动备选名单（UR / MO&Co. / Edition / SHIATZY 等）+ 链主分阶段意向 | TOP5 中 ≤1 进入 Term Sheet @ M6
R2 | T 台 / 拍摄棚 报批延迟 | 中 | 高 | 第三方代办 + 与文化执法 / 公安预先沟通 + 中汽研合作 | M4 仍未取得审批
R3 | 政策返还兑现延迟 | 中 | 中 | 改约定 + 财政确认函分期 + 集团担保过渡 | 区财政书面确认延误 > 60 天
R4 | 直播 GMV 下滑 / 监管收紧 | 中 | 高 | 转向跨境 + 海外仓；引入 SHEIN/TEMU 流量 | 全行业 GMV 同比 -20%
R5 | 团队建设速度 | 中 | 中 | 启动期外包（PR/HR/法务）+ 头部猎头授权 | 招聘缺口 > 30% @ M3
R6 | 资金压力 | 中 | 中 | Y2 起 REITs 化探索 + 集团信用借款 | 现金安全垫 < 6 个月
R7 | 设计师品牌存活率低 (<30%) | 中 | 中 | 设计师孵化基金 + 集合店扶持 + 跨境出海 | 12 个月续约率 < 50%
R8 | 童模 / 直播内容违规 | 低 | 高 | 严守国家规定 + 法务声明库 + 内审 SOP | 行业重大事件 / 监管整顿
R9 | 施工 / 装修延期 | 中 | 中 | 工程总包 + 关键节点违约金 | 里程碑滞后 > 30 天
R10 | 跨境政策不确定 | 中 | 中 | 多渠道（TikTok/Shopee/Shopify）+ 多区域海外仓 | 跨境政策重大调整
风险委员会按月评审；任何风险升至『红』状态，72 小时内升级至集团董事长 + 项目总监 + 法务三方专项会

## Slide 34
07 · 投决建议
投决建议 · 里程碑承诺
资源到位的前提下，T+30 / 90 / 180 三个节点的硬承诺
SENMA · MODE Hub · 森马时尚生态总部园区 · 招商方案 v1.0
0 / 35
T + 30 天
团队就位 + 政府首轮汇报
1
5 人核心入职
2
区投促办 + 副区长 + 市经信委首轮汇报
3
5 家中介签约
T + 90 天
链主首份 Term Sheet
1
TOP5 全部进入会面阶段
2
≥ 1 家链主签 Term Sheet
3
300 家库 + CRM 上线
T + 180 天
9 月时装秀 + 政策包定稿
1
时装秀 3,000 人次 + 5 家签约
2
MODE Hub 10 条发布
3
签约 ≥ 40 家 / 入驻率 ≥ 30%
请董事会审议
① 启动预算（Y0–Y1） ② 5 人核心团队招聘授权 ③ 区一企一策政府专班 ④ 9 月时装秀预算 ⑤ 链主谈判授权区间

## Slide 35
SENMA · MODE Hub
让中国时尚走向世界
Q & A · 谢 谢
森马集团 · SENMA · MODE Hub 项目组