## Slide 1
GS · iDrive Hub
冠松静安智能驾驶研发中心
招商方案
让中心城区跑通智能驾驶最后一公里
5 个 Phase · 8 个任务 · 35 页商务汇报版
v1.0 · 招商策划阶段
汇报对象：集团董事会 / 静安区政府 / 链主企业

## Slide 2
议程
汇报议程
约 35 分钟形成完整认知
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
01
执行摘要 · 区位 · SWOT
Executive Summary
02
Phase 1 · 策略与定位
产业研究 + 楼栋方案
03
Phase 2 · 招商执行
链主 5 张一页纸 + 漏斗 + 政府
04
Phase 3 · 品牌与活动
9 月发布会 + 年度活动 + 媒体
05
Phase 4 · 商业条款
四档 + 服务包 + 报价 + 财务
06
Phase 5 · 落地推进
12 个月甘特 + 团队 + 风险矩阵
07
投决建议
三个里程碑承诺 + 5 项授权

## Slide 3
01 · 核心结论
一页看懂：项目战略与三年目标
GS · iDrive Hub · 中心城区智能驾驶研发与总部首选地
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
8 万㎡
总建面 · A~E 五栋
可出租 5.6 万㎡
1.2 万㎡
户外封闭
智驾测试区
¥4.5–8.5
起始租金
元/㎡·天 (四档)
92%
Y3 入驻率目标
链主≥3 / 生态≥60
战略定位 · 三圈层客群 · 四大差异化壁垒
战略定位
L4 城市 NOA + 车路云一体化 + 智驾后市场
研发总部 + 测试验证 + 产业服务
三位一体园区
品牌主张：让中心城区跑通
智能驾驶最后一公里
三圈层客群
内圈 · A 栋
链主独栋 · 1–3 家总部
中圈 · B/C 栋
算法/域控/传感器/仿真
30–50 家生态
外圈 · D/E 栋 + 测试区
服务/投资/政府/后市场
四大差异化壁垒
① 中心城区罕见的「独栋+测试区」组合
② 静安「一企一策」政策包
③ 冠松后市场资源闭环
(4S/保险/二手车)
④ 地铁直达 · 30min 通达虹桥/浦东
关键举措：5 链主 · 300 生态 · 5 中介 · 1 场 9 月发布会 · 4 档商业模式

## Slide 4
01 · 项目区位
项目区位 · 中心城区独栋园区的稀缺性
地铁双线直达 · 30 min 触达虹桥/浦东 · 1.5 km 环内可申请测试延伸路段
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
区位辐射示意（GS · iDrive Hub 为中心）
GS Hub
南京西路 CBD
10 min
人民广场
12 min
陆家嘴
25 min
张江 / AI 岛
40 min
虹桥枢纽 / 机场
30 min
浦东机场
55 min
嘉定汽车城
45 min
临港滴水湖
75 min
交通与配套（步行/车程口径）
地铁
双线直达 · 园区主入口 5 min
公交
12 条公交线 · 多个站点环抱
机场
虹桥 30 min · 浦东 55 min
高铁
上海站 15 min · 虹桥站 30 min
CBD
南京西路 10 min · 人民广场 12 min
产业
嘉定 45 min · 张江 40 min · 临港 75 min
人才
周边 5 km 内 12 所高校 / 60 万 IT 白领
住居
区内 8 个人才公寓社区 + 高端住宅带

## Slide 5
01 · SWOT
SWOT 总览 · 把优势变成差异化报价
把外部机会与内部优势耦合，形成不可复制的 4 道护城河
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
优势 S
Strengths
●
中心城区罕见的独栋 + 户外测试区组合
●
冠松集团 4S/保险/二手车后市场资源
●
静安区财政与政策腾挪空间
●
地铁直达 · 30 min 触达虹桥与浦东
●
总建面 8 万㎡ + 1.2 万㎡ 户外测试区
劣势 W
Weaknesses
●
路测牌照需逐级申请，非自动获得
●
单体规模 8 万㎡（在大型园区中属中等）
●
智驾产业基础需从零搭建
●
户外测试区 1.2 万㎡ 较嘉定/临港偏小
●
中心城区运营成本高于郊区
机会 O
Opportunities
●
城市 NOA + L3 法规 进入量产爆发期
●
智驾后市场（保险/改装/二手车）爆发
●
央企 / 外资 ADAS 总部外迁需求
●
政府推动「中心城区智算/智驾」走廊
●
L3 准入试点带来政策红利窗口
威胁 T
Threats
●
嘉定 / 临港政策护城河深
●
张江 / 徐汇高端租金天花板压缩定价
●
智驾行业整合期，腰部企业出清
●
地缘 / 数据合规对外资客户造成不确定
●
公共预算紧张，专项补贴趋严

## Slide 6
PHASE 1
策略与定位
Strategy & Positioning · 奠基
1
任务 1 · 产业定位研究与竞品对标
2
任务 2 · 空间功能规划（A~E 栋 + 户外测试区）

## Slide 7
Phase 1 · 任务 1
智能驾驶产业链六层图谱
客群匹配的『地图』：从基础设施到应用运营
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
L6 应用与运营
Robotaxi · Robobus · Robotruck · 矿区港口 · 末端配送
L5 整车与方案
车企 ADAS/AD 部门 · 全栈方案商（华为/Momenta/...）
L4 软件与算法
感知 · 规控 · 定位 · 端到端大模型 · 仿真 · 数据闭环
L3 域控与计算
智驾域控 · 中央计算 · 芯片（地平线/黑芝麻/英伟达）
L2 传感器
激光雷达 · 4D 毫米波 · 摄像头 · 高精地图 · IMU/RTK
L1 基础设施
路侧 RSU · V2X · 5G/卫星通信 · 高精地图测绘资质
资本 / 孵化
国调/中金/高瓴/园区基金
测试 / 认证
中汽研 · TüV · CATARC
后市场服务
保险 · 维修 · 改装 · 二手车 (冠松)
→ A 栋承接 L5 链主 · B 栋承接 L3/L4 · C 栋承接仿真/数据 · D 栋承接服务集群 · E 栋承接冠松后市场

## Slide 8
Phase 1 · 任务 1
静安区内 + 跨区竞品对标
核心结论：中心城区独栋+测试区组合稀缺，租金锚定 6.5–8.5 元/㎡·天
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
园区 | 区位 | 主导产业 | 租金 (元/㎡·天) | 入驻率 | 政策亮点 | 对我方
市北高新 · 大数据基地 | 静安 | 大数据/AI/智算 | 6.0–8.5 | ~88% | 区级 5%~10% 租补 · 公寓 800 套 | 无智驾产业链 / 无测试区
静安国际中心片区 | 静安 | 总部金融 | 9.0–13.0 | ~90% | 总部经济奖励 | 无产业属性 / 不可改造
大宁国际办公 | 静安 | 商务/文创 | 6.5–8.0 | ~85% | 一般 | 非产业园定位
嘉定 · 创新中心 (新能港) | 嘉定 | 智驾全产业链 | 3.5–5.0 | ~95% | 国家级测试场 + 牌照 | 牌照不可复制 · 我方区位优
临港 · AI 创新港 | 浦东 | L4/Robotaxi | 3.0–4.5 | ~80% | 装补 800–1500/㎡ · 全域开放 | 政策强 · 距市区 1.5h
张江 · IC 设计园 / AI 岛 | 浦东 | 芯片/AI | 6.5–8.5 | ~92% | 张江专项 + IC 补贴 | 算力强 · 智驾整车弱
徐汇 · 西岸 AI 走廊 | 徐汇 | AI 大模型 | 8.5–11.0 | ~95% | 模速空间补贴 | 单价高 · 无独栋
我方差异化定价策略
基础租金（6.5–8.5）+ 政策返还（区级留成 80% 三年返）+ 服务积分（测试/算力/招聘） — 等效净价低于南西核心 25%

## Slide 9
Phase 1 · 任务 2
A~E 栋功能拆分 + 户外测试区
独栋链主 / 生态联办 / 共享研发 / 产业服务 / 冠松总部 + 1.2 万㎡ 测试区
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
园区平面示意（北 ↑）
D 栋
产业服务
10,000 ㎡
A 栋
链主独栋
18,000 ㎡
中央广场 / 路演灯柱
林荫水景
C 栋
共享研发
12,000 ㎡
B 栋
生态联办
16,000 ㎡
连廊 / 食堂
户外封闭测试区 12,000 ㎡
城市道 / 极限场景 / 泊车 / 雨雾夜 / V2X / 监控塔
E 栋
冠松总部
14,000 ㎡
区域 | 面积 (㎡) | 性质
A 栋 链主独栋 | 18,000 | 出租 (可竖切 2 家)
B 栋 生态联办 | 16,000 | 出租
C 栋 共享研发 | 12,000 | 出租 + 工位
D 栋 产业服务 | 10,000 | 出租 + 公共
E 栋 冠松总部 | 14,000 | 自留
户外测试区 | 12,000 | 公共/会员
公共/连廊/绿化 | 4,500 | 公共
地下停车/库房 | 12,000 | 部分商业
合计建筑面积 | 约 80,000 | —
可出租净面积 | 约 56,000 | —

## Slide 10
Phase 1 · 任务 2
A 栋 · 链主独栋（『链主灯塔』）
可整栋 1 家 / 竖切 2 家 · 起始租金 4.5–5.5 元/㎡·天 · 8–10 年长租
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
纵剖示意（10F · 18,000 ㎡）
10F
CEO 楼层 + 露台 / 客户接待
9F
战略与投资部门
8F
全球研发管理
7F
智驾研发 (软件)
6F
智驾研发 (硬件)
5F
智驾研发 (数据/仿真) — 可选竖切分隔
4F
前装 / 量产
3F
测试与认证联调
2F
客户体验中心 / 演示
1F
礼宾大堂 / 接待 / 高管会议
B1–B2
专属车队入口 / 充电 / 库房
核心卖点
整栋冠名权
「[链主] · iDrive Tower」 5 年
独立礼宾大堂
1F 6 m 挑空 + 客户专属电梯
CEO 楼层
10F 含露台 + 屋顶停机/光伏
地下专属入口
测试车队不与办公人流交叉
竖切方案
5F 防火分隔，可分 2 家独立运营
机电预留
≥ 200 W/㎡ · 4 m 净高 · 4.5 kN/㎡ 荷载
签约组合（草案）
起始租金 4.5–5.5 元/㎡·天 · 8–10 年长租
免租 18–24 个月 · 装补 1,000–1,500 元/㎡ (封顶 2,700 万)
区级税收留成 80% 三年返 / 50% 后两年返
户外测试区终身免费 + 1.5 km 路测延伸段联合申请
人才公寓 200 套 + 落户绿通 30 个/年
9 月发布会主旨演讲 + 媒体首发权

## Slide 11
Phase 1 · 任务 2
B / C / D 栋 · 生态 + 共享 + 服务
算法/域控/传感器堆栈层 · 早期算法加速器 · 一站式产业服务大楼
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
B 栋 · 生态联办
16,000 ㎡ · 7.0–8.0 元/㎡·天
1
户型 500/800/1500/2500 ㎡ 多层组合
2
每层中部「共享路演 + 茶水 + 接待」模块
3
适配 L3 域控 / L2 传感器 / Tier1
4
签约 3+3+1 年 · 免租 6–12 月 · 装补 300–800/㎡
C 栋 · 共享研发
12,000 ㎡ · 8.0–8.5 元/㎡·天 + 工位
1
工位 1,800–2,800/工位/月（10–30 工位起）
2
数据闭环实验室 / 仿真验证实验室 / 端到端联训间
3
共享 GPU 算力 + 仿真平台会员
4
适配早期算法 / 高校转化 / 飞地
D 栋 · 产业服务
10,000 ㎡ · 7.0–8.5 元/㎡·天
1
1F 600 ㎡ 路演中心 + 媒体直播间
2
区投促办 + 市经信委 + 交警支队驻点
3
中汽研 / TüV / CATARC / 君合 / 方达 / 毕马威
4
海关 / 税务 / 知识产权快速通道

## Slide 12
Phase 1 · 任务 2
E 栋 · 冠松总部 + 户外测试区 7 大场景
独家壁垒：让真实后市场流量与园区企业测试数据形成闭环
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
E 栋 · 冠松总部 / 后市场超级体验店
9–10F
冠松产业基金 + 战略投资 + 高管接待
4–8F
冠松集团总部办公
2–3F
冠松车队 + 4S 联动指挥中心 (接入园区测试车)
B1–1F
智驾后市场体验店
(保险定损 / 改装 / 数据上链 / 二手智驾车)
户外封闭测试区 · 7 大场景模块（共 12,000 ㎡）
城市道路缩比环线
4,500 ㎡ · 双车道 + 信号灯 × 2
极限场景区
1,800 ㎡ · Cut-in / 鬼探头 / 加塞
泊车与召唤区
1,500 ㎡ · 立体/机械/室外混合
雨/雾/夜模拟区
1,200 ㎡ · 喷淋 + 雾发生器 + 可调照明
路侧 V2X 试验段
600 ㎡ · RSU×4 / 5G-A×2 / MEC
充/换电与维保区
800 ㎡ · 超充 8 + 换电站 1 + 维修 4
监控指挥塔 + 数据机房
600 ㎡ · 4D 监控 + 100 TB 本地
商业模式：会员 (链主免费) · 按场次 (生态 6k–20k/场) · 工程包月

## Slide 13
PHASE 2
招商执行（核心）
Leasing Execution · Anchor + Ecosystem + Government
1
任务 3 · 链主 TOP5 攻坚 + 5 张一页纸
2
任务 4 · 300 家生态招商漏斗
3
任务 5 · 政府关系与政策包

## Slide 14
Phase 2 · 任务 3
链主 TOP5 攻坚作战图
项目总监 + GR 总监 双人出动 · 周一例会 / 季度董事会复盘
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
# | 链主 | 面积 (㎡) | 决策人 / 关键人 | 当前阶段 | 下一动作 | 截止 | 状态
1 | 华为车 BU | 8,000–12,000 | 上海中心负责人 / GTS 上海 | T0 名片建联 | 区委书记+市经信委约见 | T+30d | 推进中
2 | 百度 Apollo | 4,000–6,000 | IDG 总裁 / 华东负责人 | 已发邀约函 | 联合投促办赴京拜访 | T+45d | 顺利
3 | 小鹏汽车 | 3,000–5,000 | 李力耘 / 上海负责人 | 公司层初接触 | 邀请出席 9 月发布会 | T+60d | 推进中
4 | 地平线 | 4,000–8,000 | 余凯 / 黄畅 / 政企 | 高层已建联 | 邀请参观测试区 + V2X | T+30d | 顺利
5 | Momenta | 5,000–8,000 | 曹旭东 / GR VP | 已建联，等会面 | 曹 CEO + 静安区长会面 | T+45d | 推进中
每家「一页纸」定制提案 · 四要点结构（详见接下来 5 页）
决策人 / 关键人
30 秒电梯演讲 → CEO/总裁层；GR 把区领导接口排进议程
正缺什么
中心城区落点 · 测试场地 · 后市场闭环 · 政企协同
独家供给
A 栋整栋冠名 · 户外测试区 · 静安一企一策 · 冠松 4S 流量
报价权益
起始租 4.5–5.5 · 免租 18–24m · 装补 1,000–1,500/㎡ · 留成 80% 三年返

## Slide 15
Phase 2 · 任务 3 · 提案 1
华为车 BU · 一页纸定制提案
静安智能驾驶上海第二中心 — 城市 NOA 与车路云一体化的中心城区样板
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
为什么是 华为
鸿蒙智行 + 引望 = 中国智驾最具号召力的链主。
上海中心已落地金桥，需要中心城区「展示 + 客户接待 + 政府协同」的第二极。
他正缺什么
中心城区客户接待与政商展示
城市 NOA 路测延伸路段
鸿蒙生态后市场闭环
政企协同的高效接口
静安 + 冠松 · 独家供给
A 栋整栋冠名
「华为 · iDrive Tower」南京西路 30min 直达
户外测试 + 路测延伸
1.5 km 测试延伸路段 联合公安申请
冠松 4S 后市场
鸿蒙智行华东最大经销/售后协同伙伴
静安一企一策
区委书记直接对接 · 一窗通办
报价与权益（草案）
●
整栋 18,000 ㎡ · 签约 10 年
●
起始租金 4.8 元/㎡·天 · 3 年一调（CPI+0.5%）
●
免租 24 个月 · 装补 1,500 元/㎡（封顶 2,700 万）
●
区级税收留成 80% 三年返
●
户外测试区终身免费会员 · 人才公寓 200 套
下一步行动
T+15d
见余承东、王军，约上海中心负责人
T+30d
上海中心负责人 + 静安区委书记互访
T+90d
意向条款书 (Term Sheet) 签署

## Slide 16
Phase 2 · 任务 3 · 提案 2
百度 Apollo · 一页纸定制提案
上海中心城区「萝卜快跑 + 城市 NOA」双总部基地
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
为什么是 百度
Apollo 是中国 L4 Robotaxi 商业化最深的玩家；萝卜快跑已多城运营。
上海中心城区是 Apollo 尚未补齐的关键拼图。
他正缺什么
上海中心城区 Robotaxi 运营基地
城市 NOA 数据闭环
政府关系与牌照绿通
商务展示与媒体首发
静安 + 冠松 · 独家供给
户外测试区
1.5 km 延伸路段 + 冠松车队夜间充电
数据合规沙盒
冠松后市场数据池 + 上海数交所沙盒
Apollo 专项工作组
区交警 + 经委 + 投促办承诺成立
A 栋路演中心
1F 600 ㎡ + 冠名首发权
报价与权益（草案）
●
A 栋下半区 9,000 ㎡（5–10F）· 签约 8 年
●
起始租金 5.2 元/㎡·天
●
免租 18 个月 · 装补 1,200 元/㎡
●
与冠松共建「Apollo · GS 出行实验室」（双方各 50%）
●
牌照绿色通道：区交警 + 市经信委协作
下一步行动
T+10d
联合静安投促办赴京拜会 IDG
T+45d
王云鹏（或代表）静安考察
T+120d
Term Sheet 签署

## Slide 17
Phase 2 · 任务 3 · 提案 3
小鹏汽车 · 一页纸定制提案
上海智能驾驶研发飞地 + 智驾出行运营基地
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
为什么是 小鹏
城市 NOA / XNGP 量产领先，急需上海「研发飞地 + 高端用户体验」。
上海是新能源汽车销售第一大市，但小鹏华东研发尚未成型。
他正缺什么
上海研发飞地（招聘 AI 人才）
高端用户接待与品牌展示
Robo 网约车运营试点
数据闭环成本压缩
静安 + 冠松 · 独家供给
B 栋 5,000 ㎡ 高端办公
+ 静安人才公寓 80 套
E 栋 1F 联合体验店
中央广场城市发布
60 个智驾车专用车位
+ 户外测试区
C 栋共享数据/仿真
节省自建成本 30%
报价与权益（草案）
●
B 栋 4,500 ㎡ · 签约 5+5 年
●
起始租金 6.5 元/㎡·天（生态价）
●
免租 12 个月 · 装补 800 元/㎡
●
9 月发布会主旨演讲位 + 媒体首发权
●
E 栋 1F 联合体验店免租 36 个月
下一步行动
T+15d
项目总监赴广州拜访李力耘
T+45d
邀请何小鹏出席 9 月发布会
T+90d
意向书签署

## Slide 18
Phase 2 · 任务 3 · 提案 4
地平线 · 一页纸定制提案
静安「征程生态」开放实验室与算法-硬件协同中心
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
为什么是 地平线
中国车规算力领跑，「征程」系列已成行业标配。
急需上海生态拓展窗口 + 与算法/Tier1/车厂联调的实体场所。
他正缺什么
算法-硬件联调场所（中心城区）
城市 NOA 客户演示路段
Tier1 客户接待
投资协同与上市资源
静安 + 冠松 · 独家供给
C 栋 1,500 ㎡ 联合实验室
「征程开放实验室」共建命名权
户外测试 + V2X
城市道缩比环线 + 路侧设备
A 栋客户接待中心
共享权 + 大客户演示
产业基金协同
区基金 + 冠松基金合计 5 亿优先 LP
报价与权益（草案）
●
C 栋 + B 栋合计 6,000 ㎡
●
起始租金 6.8 元/㎡·天
●
免租 15 个月 · 装补 1,000 元/㎡
●
「征程开放实验室」共建 + 优先调度
●
上海科技新人才落户配额 30 个
下一步行动
T+10d
邀请上海办参观户外测试区
T+30d
余凯（或黄畅）静安考察
T+90d
联合实验室共建协议

## Slide 19
Phase 2 · 任务 3 · 提案 5
Momenta · 一页纸定制提案
上海「飞轮总部」 — 量产 + 数据闭环 + 出行三位一体基地
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
为什么是 Momenta
「飞轮」模式量产化领先，已与多家车企量产合作。
上海有研发但分散，需要「总部级」叙事整合。
他正缺什么
上海「总部级」门面
量产数据-后市场闭环
城市级 NOA 真实路测
政府关系一企一策
静安 + 冠松 · 独家供给
A 栋下半区或 B 栋整层
冠名权 5 年
冠松后市场
4S/保险数据合规通道
户外封闭 + 延伸路段
城市级 NOA 真实路测
静安区一企一策
区领导班子直接对接
报价与权益（草案）
●
A 栋下半区 8,000 ㎡ · 签约 8 年
●
起始租金 5.5 元/㎡·天
●
免租 20 个月 · 装补 1,200 元/㎡
●
「Momenta 飞轮 · GS 数据沙盒」联合立项
●
区级人才公寓 100 套 + 落户绿通
下一步行动
T+10d
曹 CEO + 集团董事长 + 静安区长会面
T+45d
Term Sheet 草案
T+120d
签约

## Slide 20
Phase 2 · 任务 4
生态企业招商漏斗 · 300 家库
5 家中介 · 9 类来源 · 端到端转化 17% · 60 家年签约目标
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
L1 线索 (Lead)
360 家
L2 触达 (Reached)
290 家
L3 意向 (Intent)
145 家
L4 谈判 (Negotiation)
87 家
L5 签约 (Signed)
60 家
L6 入驻 (Move-in)
57 家
理论端到端转化（线索 → 签约）： 80% × 50% × 60% × 70% ≈ 17%
60 家签约 ⇐ 360 有效线索 ⇐ 300 库 + 自拓溢出
5 家中介渠道 · 非独家 + 30 天首报
中介 | 侧重 | 佣金档 | 年度任务
戴德梁行 C&W | 跨国/外资 ADAS | 首月 100% / 长租 120% | ≥ 60 家
仲量联行 JLL | 互联网/科技搬迁 | 同上 | ≥ 60 家
高力 Colliers | C+ 腰部企业 | 同上 | ≥ 50 家
世邦 CBRE | 链主 / 整层 | 链主最高 150% | ≥ 40 家
本地精品行 | 中小生态/工位 | 首月 80% | ≥ 90 家
300 家库 · 产业链层级配比
L4 算法
60
L2 传感器
50
L3 域控
35
仿真/数据
35
后市场
30
投资/法律
30
高校/科研
30
L5 整车
15
测试认证
15

## Slide 21
Phase 2 · 任务 5
政府关系对接 · 路径地图与政策包
区/市双层 · 7 步首轮汇报 · 形成「一企一策」
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
对接路径地图（市/区双层）
市委市政府
市经信委
市公安/交通委
市科委/发改
静安区委区政府
区投促办
区经委/科委
区财政/税务
区交警支队
区人社/房管
区国资/街道
7 步首轮汇报 · 30 天完成全覆盖
区投促办 → 副区长 → 区委书记/区长 → 市经信委 → 市公安交警 → 市科委/发改 → 区四套班子专题会
政策包 · 六维适配清单
牌照 / 测试
封闭场地备案 · 1.5km 路测延伸 · L3/L4 试点联合体
财税返还
区级留成 80% 三年返 / 50% 后两年返
人才 / 公寓
链主 200 套 + 生态 300 套 · 落户绿通 80/年
数据合规
数交所沙盒 · 算力券最高 500 万 · 出境绿通
产业基金
区基金 1:1 配资 · 国调/中金/高瓴 LP 5–10 亿
用地 / 配套
测试区合规使用 · 周边路侧充电 · 一址多照

## Slide 22
PHASE 3
品牌与活动
Brand & Events · Make Noise, Build Trust
1
任务 6 · 9 月旗舰发布会 + 年度 10 场活动 + 媒体清单

## Slide 23
Phase 3 · 任务 6
9 月旗舰发布会 · 「中心城区 · 智驾未来」
200 人现场 + 200 人在线 · 政企签约 · 政策包发布
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
议程（9 月第三周 周四 14:00–20:30）
13:00–13:50
注册 / 户外测试区分批参观
14:00–14:25
开场 + 静安区领导致辞
14:25–14:35
市经信委致辞
14:35–14:55
主旨发布：GS · iDrive Hub 产业定位
14:55–15:30
链主主题演讲 ×2
15:30–16:00
重大签约仪式（5–8 家）
16:00–16:20
茶歇 + 户外实车演示（直播）
16:20–17:30
圆桌：城市 NOA / 数据合规 / 中心城区基础设施
17:30–17:45
政策包发布：「iDrive · 静安 10 条」
17:45–18:00
园区生态启动 + 集体合影
18:30–20:30
招待晚宴 + 闭门 1v1
受邀 200 人 · 结构
政府领导
25
链主 CEO
30
生态代表
60
投资机构
25
高校研究院
15
中介渠道
10
媒体
25
内部
10
倒推时间表（T = 发布日）
●
T-90d 立项
●
T-60d 物料一稿 / 邀请函
●
T-45d 签约项目锁定
●
T-30d 彩排 1
●
T-21d 内容定稿
●
T-14d 彩排 2 + 直播
●
T-7d 彩排 3
●
T-1d 全员彩排
●
T 日 执行
●
T+7d 复盘

## Slide 24
Phase 3 · 任务 6
年度 10 场活动日历 + 媒体四层矩阵
1 大会 + 4 季度沙龙 + 4 月度生态闭门会 + 1 国际峰会
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
# | 月份 | 活动 | 形式 / 规模 | 主题方向
1 | 2026-05 | 园区品牌发布会（启动） | 现场 80 人 | 项目首秀 / 链主候选官宣
2 | 2026-06 | 城市 NOA 商业化沙龙 | 闭门 30 人 | 链主 + 算法 + 出行
3 | 2026-07 | 数据合规与算力训练营 | 工作坊 50 人 | 数据沙盒 + 算力券
4 | 2026-08 | 智驾后市场闭门会（冠松特色） | 闭门 40 人 | 保险 / 改装 / 售后
5 | 2026-09 | GS · iDrive Hub 全球招商发布会 | 200 + 在线 200 | 政企签约 / 政策包
6 | 2026-10 | 仿真与端到端模型沙龙 | 半日 60 人 | 仿真生态 / 算力联训
7 | 2026-11 | 智驾投融资 Demo Day | 半日 80 人 | 早期算法 / 域控
8 | 2026-12 | 年终招商盘点 + 入驻晚宴 | 晚宴 120 人 | 全年成果 / 续约
9 | 2027-01 | 国际智驾产业峰会 | 现场 250 人 | 跨国车企 / 外资 ADAS
10 | 2027-03 | 春季产业开放日 + 测试区开放周 | 系列 5 天 | 公众/媒体/高校
媒体四层矩阵
权威 · 政策
央视 / 人民日报 / 新华社 / 解放日报 / 上观
财经 · 商业
财新 / 一财 / 21 世纪 / 36Kr / 钛媒体 / 界面
行业 · 垂类
汽车之家 / 懂车帝 / 高工智能 / 焉知 / 36 个公众号
国际 · 英文
Reuters / Bloomberg / FT / Nikkei / TechCrunch

## Slide 25
PHASE 4
商业条款
Commercial · 4 Tiers · Service Pack · 3-Year Model
1
任务 7 · 四档收费 + 服务包 + 报价单 + 三年财务

## Slide 26
Phase 4 · 任务 7
四档收费方案矩阵
链主月费+政策返还 / 生态月费 / 共享月费+服务佣金 / 对赌
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
甲档
链主独栋
月费 + 政策返还
●
起始租金 4.5–5.5 元/㎡·天
●
免租 18–24 个月
●
装补 1,000–1,500/㎡
●
区级税收 80% 三年返
●
整栋冠名 + 测试区终身免费
乙档
生态联办
月费
●
起始租金 6.5–8.0 元/㎡·天
●
免租 6–12 个月
●
装补 300–800/㎡
●
合同 3+3+1 年
●
测试区会员价 / 路演免费
丙档
共享研发
月费 + 服务佣金
●
工位 1,800–2,800/月
●
小独间 8.0–9.0 元/㎡·天
●
月付制 / 免租 0–2 月
●
服务 GMV 5%–10% 抽成
●
算力券 7 折 / 共享实验室
丁档
对赌
低租 + 收益分成
●
折扣租金 60%–70%
●
营收 / 利润 / 估值对赌
●
超额营收 5%–10% 返现
●
园区基金 1%–3% 跟投权
●
未达标差额补偿（双向上限）

## Slide 27
Phase 4 · 任务 7
服务包矩阵 · 把租金以外的价值显性化
6 大类 · 12 项服务 · 按四档差异化配置 · 是租金等效折扣的核心抓手
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
服务 | 甲档 链主 | 乙档 生态 | 丙档 共享 | 丁档 对赌
户外测试区 | 免费会员（终身） | 会员价（6k–20k/场） | 会员价 / 抽签免费 | 免费会员（合作期）
共享路演中心 | 免费 24 小时 | 免费 8 小时/月 | 免费 4 小时/月 | 免费 12 小时/月
算力券（与算力中心合作） | 配额 100 万 | 配额 30 万 | 7 折 | 配额 50 万
数据合规沙盒（数交所） | 白名单 + 优先 | 标准会员 | 联合申请 | 白名单 + 优先
招聘联运（招聘 + 落户） | 50 个落户/年 | 10 个落户/年 | 集体面试 | 30 个落户/年
政策代办（一窗通办） | 一企一策专人 | 标准代办 | 自助 + 模板 | 一企一策专人
公关与媒体 | 主旨发布 + 首发 | 主题分享位 | Demo 抽签 | 主旨发布 + 首发
产业基金对接 | 优先 LP/GP 5 亿 | 标准对接 | Demo Day 路演 | 强制跟投权
律所 / 财税 / IP | 顶尖年框 | 优惠折扣 | 标准目录 | 顶尖年框
租户俱乐部 / 高管社群 | VIP 席位 | 标准席位 | 受邀席位 | VIP 席位
园区 IT / Wi-Fi6E / 5G-A | 全栋专属 | 标准包 | 标准包 | 全栋专属
国际化 / 跨国对接 | 海外峰会优先位 | 海外峰会标准 | 线上参会 | 海外峰会优先位
把租金以外的服务量化为『积分券』——为客户算清账，为我们沉淀粘性

## Slide 28
Phase 4 · 任务 7
链主报价单样张（甲档 · 保密）
致 [链主]：18,000 ㎡ · 10 年 · 4.8 元/㎡·天 · 一企一策政策包
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
GS · iDrive Hub | 链主独栋报价单 | CONFIDENTIAL
有效期：30 日
一、商业条款
标的
A 栋 整栋 18,000 ㎡（地上 1–10F + 地下专属车位 50）
租赁期
10 年（含免租期）
起始租金
4.8 元/㎡·天 · 物业 28 元/㎡·月
免租期
24 个月
调价机制
3 年一调 · 调幅 = max(CPI, 5%)
装补
1,200 元/㎡ · 封顶 2,160 万元 · 里程碑分期
履约保证
6 个月租金
续约
到期前 12 个月可优先续约 5 年
二、一企一策政策包
税收返还
区级留成 80% 三年返 / 50% 后两年返
一次性奖励
[一事一议]
人才公寓
200 套
落户绿通
高级研发 30 个 / 年
户外测试区
终身免费会员 + 1.5 km 路测延伸
智驾试点
L3/L4 试点联合体推荐
数据合规
上海数交所沙盒席位
品牌权益
整栋冠名 5 年 + 9 月主旨发布位
三、签约里程碑：T+30d 意向条款书 → T+90d 正式合同 → T+150d 进场装修 → T+330d 入驻 + 区领导剪彩
冠松集团 · GS · iDrive Hub 项目组
联系人：项目总监 [姓名] | 电话：[xxx] | 邮箱：[xxx@xxx.com]

## Slide 29
Phase 4 · 任务 7
三年财务测算 · 关键 KPI
Y3 入驻率 92% / 收入 2.5 亿 / EBITDA 由负转正 ≈ 1.25 亿
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
科目（万元） | Y1 2026 | Y2 2027 | Y3 2028
租金收入 | 3,433 | 7,438 | 11,663
物业费收入 | 658 | 1,222 | 1,730
测试区/服务/后市场 | 900 | 2,700 | 5,600
政策返还（净计入） | 200 | 1,500 | 4,500
基金管理费 | 0 | 1,000 | 1,500
总收入 | 5,191 | 13,860 | 24,993
总成本 | 9,300 | 11,200 | 12,500
EBITDA | −4,109 | +2,660 | +12,493
EBIT | −7,109 | −340 | +9,493
税前利润 | −8,609 | −1,740 | +8,293
三年关键 KPI
入驻率
35%
Y1
65%
Y2
92%
Y3
链主签约（累计）
1
Y1
2
Y2
3
Y3
生态签约（累计）
18
Y1
45
Y2
78
Y3
EBITDA 利润率
−79%
Y1
+19%
Y2
+50%
Y3
敏感性（Y3 EBITDA 万元变化）：入驻 ±10% → ∓3,200/+1,400 · 租金 ±10% → ±2,100 · 政策兑现 −30% → −1,350

## Slide 30
PHASE 5
落地推进
Rollout · 12 Months · 4 → 22 Team
1
任务 8 · 12 个月里程碑 + 团队扩编 + RACI + 风险矩阵

## Slide 31
Phase 5 · 任务 8
12 个月里程碑甘特图
M1 团队就位 → M5 9 月发布会 → M12 入驻率 65%
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
立项与法人主体
团队组建（4→22）
样板间 / 视觉
户外测试区一期
品牌官网 + CRM
300 家库 + 中介签约
首轮政府汇报
政策包 v0 → v1
链主 TOP5 接触
链主首份 Term Sheet
生态意向 30 家
5 月品牌发布会
9 月旗舰发布会
「iDrive 静安 10 条」
入驻率 50%
入驻率 65%

## Slide 32
Phase 5 · 任务 8
4 人核心团队 → 22 人稳态 + RACI 分工
启动 M1–3：4 人 / 扩张 M4–6：14 人 / 稳态 M7–12：22 人
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
4 人核心团队（启动期）
项目总监 GM
全面统筹 / 链主谈判 / 重大客户
GR 总监
政府关系 / 政策包 / 合规
招商总监
渠道 / 漏斗 / 生态签约
运营总监
物业 / IT / 测试区 / 活动
扩编节奏：4 → 14 → 22 人
招商 1→5→8 · GR 1→2→2 · 运营 1→3→5 · 市场 0→1→3 · 法务/财务/HR 0→3→3
RACI 关键事项分工
关键事项 | 项目总监 | GR | 招商 | 运营 | 董事长 | 法务
链主谈判 | R | C | C | I | A | C
政府汇报 / 政策包 | C | R | I | I | A | R
中介渠道 / 漏斗例会 | A | I | R | I | I | C
9 月发布会 / 测试区 | A | C | C | R | C | I
合同 / 对赌 | A | C | C | I | A | R
财务模型 / 预算 | A | I | C | C | A | I
数据合规 | C | C | C | C | A | R
R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed

## Slide 33
Phase 5 · 任务 8
风险矩阵 · 高频高影响项的对冲方案
按概率 × 影响排序，每项配对应『对冲手段』和『启动条件』
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
# | 风险 | 概率 | 影响 | 对冲手段 | 启动条件
R1 | 链主推进慢于预期 | 中 | 高 | 启动备选名单（蔚来/理想/大众问问/Smart）+ 链主分阶段意向 | TOP5 中 ≤1 进入 Term Sheet @ M6
R2 | 户外测试区报批延迟 | 中 | 高 | 第三方代办 + 先以 V2X 试验段名义启用 + 与中汽研合作过渡 | M4 仍未取得备案
R3 | 政策返还兑现延迟 | 中 | 中 | 改约定 + 财政确认函分期，避免谈判停滞 + 集团财政担保过渡 | 区财政书面确认延误 > 60 天
R4 | 媒体或事故敏感期 | 低 | 高 | 公关年框 SOP，重大突发暂停所有路测对外发声 + 法务声明库 | 行业重大事故 / 监管整顿
R5 | 团队建设速度 | 中 | 中 | 启动期接受外包（PR/HR/法务）+ 快速 Convert · 头部猎头授权 | 招聘缺口 > 30% @ M3
R6 | 资金压力 | 中 | 中 | Y2 起 REITs 化探索 + 集团信用借款 + 工程款分期 | 现金安全垫 < 6 个月
R7 | 竞品价格战 | 中 | 中 | 服务包等效折扣 + 一企一策护城河 + 对赌档差异化 | 嘉定/张江同期推出新政
R8 | 数据合规 / 出口管制 | 低 | 高 | 上海数交所沙盒 + 法务审查 + 客户分级（外资单独通道） | 新法规出台 / 客户被审查
R9 | 施工 / 装修延期 | 中 | 中 | 工程总包 + 关键节点违约金 + 分阶段交付 | 里程碑滞后 > 30 天
R10 | 物业运营 / 安全事故 | 低 | 高 | Tier III 等同数据机房 + 24h 安保 + 保险年框 | 首次重大事故立刻启动
风险委员会按月评审；任何风险升至「红」状态，72 小时内升级至集团董事长 + 项目总监 + 法务三方专项会

## Slide 34
07 · 投决建议
投决建议 · 里程碑承诺
资源到位的前提下，T+30 / 90 / 180 三个节点的硬承诺
GS · iDrive Hub · 冠松静安智能驾驶研发中心 · 招商方案 v1.0
0 / 35
T + 30 天
团队就位 + 政府首轮汇报
1
4 人核心入职
2
区投促办 + 副区长 + 市经信委首轮汇报
3
5 家中介签约
T + 90 天
链主首份 Term Sheet
1
TOP5 全部进入会面阶段
2
≥ 1 家链主签 Term Sheet
3
300 家库 + CRM 上线
T + 180 天
9 月发布会 + 政策包定稿
1
发布会 200 人到场 + 5 家签约
2
「iDrive 静安 10 条」发布
3
签约 ≥ 30 家 / 入驻率 ≥ 30%
请董事会审议
① 启动预算（Y0–Y1） ② 4 人核心团队招聘授权 ③ 静安区一企一策政府专班 ④ 9 月发布会预算 ⑤ 链主谈判授权区间

## Slide 35
GS · iDrive Hub
让中心城区跑通智能驾驶最后一公里
Q & A · 谢 谢
冠松集团 · GS iDrive Hub 项目组