对外汇报方案

上海人工智能产业展馆（常设展示与运营平台）

样板对标：美国加利福尼亚州山景城 · 计算机历史博物馆（Computer History Museum, CHM）

租金与装修产业生态 · 多元盈利 · 支持单位协同

版本：V2.0　　2026-08

汇报团队：陈晟 · 胡继刚 · 陈红苗

支持单位：复旦大学住房政策研究中心、上海市科技企业联合会、上海市杨浦区科技企业联合会、上海市虹口区科技企业联合会

# 目录

一、项目概要

二、对标加州计算机历史博物馆（一对一深化）

三、租金的产业生态逻辑（重点）

四、装修费的分层共担（重点）

五、投资与赞助结构

六、支持单位

七、多元盈利模式

八、政策与资金匹配

九、选址、内容与推进

十、风险与下一步

# 一、项目概要

本项目拟在上海建设产业科技主题的常设展馆与配套运营空间，对标加州山景城计算机历史博物馆的常设馆模式：以可签约企业展位、可核验技术演进与行业应用案例为内容主干，以研学服务、空间经营、赞助与活动为经营主干；一期控制可运营规模，租金与装修按市场化共担，开办资金由启动金、赞助与专项组合闭环后再进入建设。

核心议题：

物业租金与装修费用如何在产业生态中合理分摊、可核算、可退出

对标 CHM 的常设馆逻辑，形成上海可落地的内容与经营闭环

构建多元盈利结构，并与支持单位、赞助方、政策资源形成合力

共识要点：

项目定位

以美国加利福尼亚州山景城 · 计算机历史博物馆（Computer History Museum, CHM）为样板，建设上海常设展馆：收藏与叙事并重、教育与产业并重、展陈与空间经营并重；不做一过性临展，做可续约、可更新、可扩展的城市级常设平台。

政策与市场

中小学科技教育与研学、教师研修存在明确需求，可申报区级研学/科普基地；教育与场馆服务按主管部门规范备案。政策转化为合同与批复，不把口号写成收入承诺。

场地与规模

一期建议展示区约1500–3000㎡，或创智汇约3300㎡顶楼作试点；候选：五角场创智汇、复兴岛相关物业。体量扩展须单独投资测算。

租金与装修（关键）

租金按市场价谈，争取装修期减免与开业后1–3年阶梯优惠；装修拆为基础机电（业主倾向）、展陈装修（赞助/运营方）、专项装修改造（政策可争取）；写入分摊、回收与退出条款，不以超长期零租金或无偿大额出资为前提。

资金结构

启动金 + 主赞助/展位合作 + 租金优惠与装修共担 + 科普/科创/文旅专项 + 引导基金（可选）；支持单位提供智库、产业对接与活动协同。

盈利结构

门票不作为主收入；以空间经营、研学、展位赞助、活动与场地租赁、会员、授权与内容、企业定制、数据与场景服务、后期咨询输出等多元组合形成现金流。

# 二、对标加州计算机历史博物馆（一对一深化）

样板馆基本画像：

| 维度 | 要点 |
| --- | --- |
| 名称 | Computer History Museum（计算机历史博物馆） |
| 地点 | 美国加利福尼亚州山景城（Mountain View）Shoreline Blvd |
| 性质 | 501(c)(3) 非营利公共受益机构 |
| 空间 | 展厅约4万平方英尺量级；另有藏品仓储；前身为 SGI 总部物业收购后长期运营 |
| 内容 | 常设大展（如 Revolution 计算两千年）、专题展、口述史与藏品研究、教育项目、演讲活动 |
| 资金 | 以捐赠/会费/基金会资助为主，项目制筹款后再开工；辅以场地活动、会员、商店与投资收益 |
| 原则 | 重大展陈与改造先锁定资金再启动；内容可持续更新；服务学校与公众双客群 |

一对一对照：

| 对标维度 | CHM（加州山景城） | 上海本项目（落地设计） |
| --- | --- | --- |
| 使命 | 解码计算技术的历史、当下与对人类的影响 | 呈现产业科技演进与行业应用，服务科普、研学与产业对接 |
| 馆体逻辑 | 常设大展 + 专题展 + 藏品/口述史 + 教育项目 | 常设叙事展 + 企业展位更新带 + 研学课程 + 活动发布空间 |
| 物业路径 | 购置/改造产业总部物业为永久馆址，长期经营 | 一期租赁/合作运营可改造物业；条款含续约与评估，不绑定不现实零租金 |
| 建设资金 | 资本战役与定向捐赠支撑馆舍改造与大展（先筹后建） | 启动金 + 主赞助 + 展位共建 + 专项补贴；装修分基础/展陈/专项三层 |
| 运营收入 | 捐赠与会费为主，项目资助、场地活动、商店等为辅 | 空间经营与研学、展位赞助、场地租赁、会员与企业服务并重（适配国内商业环境） |
| 教育功能 | 学校团体参观、讲解与科学素养项目 | 区级研学/科普基地申报 + 教师研修 + 机构包场 |
| 产业关系 | 硅谷企业捐赠展品、冠名与基金会支持 | 在沪科技企业展位共建；联合会与高校智库支持对接 |
| 更新机制 | 专题展轮换、藏品数字化与研究项目驱动更新 | 展位年度更新合同 + 会后延伸内容 + 季更活动日历 |
| 治理 | 非营利董事会 + 馆长团队 | 运营公司主体 + 支持单位顾问/协同 + 赞助理事会（可设） |

上海本土化原则：

学其「先筹后建」：大额装修与核心展陈须资金来源可覆盖后再签约开工。

学其「常设+轮换」：固定叙事主线 + 可替换企业展位/专题季，避免开馆即过时。

学其「教育双轮」：公众参观与学校团线分开产品化、分开定价与排期。

学其「产业捐赠文化」：把展位共建、冠名、藏品/展品授权做成可立项的企业合作包。

差异化适配：国内更强调空间经营与研学 B 端回款，捐赠占比低于 CHM，故须把租金与装修共担设计清楚。

差异化：

对标 CHM：常设叙事 + 轮换专题，而非临展堆砌。

经营上：空间、研学、赞助、活动、会员多元组合，适配国内回款结构。

生态上：高校智库 + 市/区科企联支持，降低获客与对接成本。

# 三、租金的产业生态逻辑（重点）

租金不是单一「房东—租户」讨价还价，而是产业生态里的成本分摊工具：业主要去化与稳定现金流，区平台要科创场景与税收/就业叙事，运营方要可控固定成本，赞助企业要可验收露出。因此租金条款应与招商分成、装修投入、参观流量与品牌活动打包谈判。

| 层级 | 逻辑 | 谁承担 | 谈判点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 基础租金（Base Rent） | 按市场评估租金或政府指导价谈，作为财务模型底线 | 运营公司（可用启动金与经营收入覆盖） | 租期（建议首期约5年含中期评估与续约）、面积计量、递增机制、免租装修期长度 |
| 2. 开业扶持租金（Ramp Rent） | 开业爬坡期降低固定成本，对换开业节点、招商承诺与政务/研学开放义务 | 业主让利或区平台租金补贴（以书面批复/租约附件为准） | 1–3年阶梯：如首年 X%、次年 Y%、第三年回归约定水平；与 KPI 挂钩可终止 |
| 3. 经营联动租金（Revenue Share） | 部分可租面积或活动收入与业主分成，降低纯固定租金压力 | 业主与运营方按合同比例共享增量 | 分成基数（租金外收入/可租面积）、审计口径、保底与封顶 |
| 4. 生态抵扣（In-kind） | 业主或平台提供车位、公共区、导视、物业费优惠，等价于隐性租金下降 | 物业方 | 列明等价金额，避免口头优惠无法入账 |

# 四、装修费的分层共担（重点）

装修费按「谁受益、谁主导、谁可资本化」拆三层，避免整包压给单一方：基础机电与消防适老适幼改造偏业主/物业资产增值；展陈装修与多媒体偏内容与品牌，适合赞助共建；科普与无障碍等公共服务属性改造，适合申报专项。

| 科目 | 典型内容 | 建议承担 | 回收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 基础适装（壳装） | 水电暖通、消防、弱电、卫生间、地面天花、无障碍基础 | 业主为主，或业主与运营方按比例（业主资本化进物业资产） | 体现在租期内租金水平；或装修投入折抵一定期限租金 |
| B. 展陈与品牌装（馆装） | 展墙展柜、互动装置、灯光多媒体、导视、企业展位界面 | 主赞助 + 展位企业共建 + 运营方启动金 | 展位年费、赞助权益履约、内容更新费 |
| C. 专项与公共服务装 | 研学教室、安全防护、科普互动基础模块、接待与安检 | 科普/科创/文旅专项 + 支持单位联合项目 | 按专项验收；未批复前不得计入必达开办资金 |

落地步骤：

| 步骤 | 动作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出具《物业与装修分摊测算表》（三层装修+四级租金） | 可谈判的一页纸财务结构 |
| 2 | 双场地并行比选：创智汇 / 复兴岛 | 条款对照表（租金、装修、退出） |
| 3 | 与业主谈判：装修期减免 + 阶梯租金 + 分成可选项 | 租约草案附件 |
| 4 | 赞助与展位预售覆盖 B 类馆装 | 意向书/预付款节点 |
| 5 | 专项申报覆盖 C 类（保守到账比例入预算） | 申报包与时间表 |
| 6 | 资金覆盖率达标后再签大额施工合同 | 开工令与支付计划 |

经济假设（讨论稿）：

| 科目 | 口径说明 | 参考区间（讨论稿） |
| --- | --- | --- |
| 基础租金 | 市场租金底线 | 按评估价；写入计量与递增 |
| 开业扶持租金 | 爬坡期优惠 | 装修期减免 + 开业后1–3年阶梯 |
| 壳装 | 基础适装 | 业主为主或折抵租金 |
| 馆装 | 展陈与品牌 | 赞助+展位+启动金覆盖 |
| 专项装 | 公共服务属性 | 专项申报，保守到账入预算 |
| 展示面积（一期） | 可运营展示 | 约1500–3300㎡ |
| 首期租约 | 商务计划 | 约5年，含中期评估与续约 |
| 启动金与储备 | 开办+运营 | 覆盖开办及12–18个月运营，不可假设为零 |

# 五、投资与赞助结构

资金结构遵循 CHM「先筹后建」精神，并适配国内产业生态：可组合、可核算、可退出；租金与装修共担写进合同；专项按保守到账入预算；启动金覆盖开办与12–18个月运营储备。

| 路径 | 出资方式 | 出资方画像 | 回报机制 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 物业租金与装修共担 | 市场租金 + 装修期减免/阶梯优惠 + 壳装业主投入或折抵 | 区属平台、央国企物业（科创集团、华润系等） | 去化、稳定租金、可租面积分成、科创场景 | P0 |
| B. 主赞助 / 战略合作 | 现金赞助、馆装主投或开办启动支持；实物按评估入账 | 有科创合作与品牌需求的央国企、产业集团 | 冠名协商、主视觉、开幕与年度联名 | P0 |
| C. 企业展位共建 | 展位建设费 + 年度更新费；或展品授权 + 布展分摊 | 在沪科技与行业应用企业 | 展区露出、研学线路、参访触达 | P1 |
| D. 政府专项与扶持 | 租金/装修补助、科普科创文旅项目资助 | 区相关部门、科协系统 | 公共服务与科普供给、重点项目场景 | P0 |
| E. 支持单位协同 | 智库方案、产业对接、联合活动、部分项目制经费协同 | 复旦大学住房政策研究中心；上海市科技企业联合会；上海市杨浦区科技企业联合会；上海市虹口区科技企业联合会 | 研究转化、会员企业服务、区域产业活力 | P1 |
| F. 运营主体启动金与跟投 | 股东启动金；后期小额跟投池可选 | 运营公司股东；引导基金（可选） | 经营利润；跟投资本回报（后期） | P0 |
| G. 授权与国际内容合作 | 展品/影像授权费或资源互换 | 国内外机构与企业 | 合同约定的露出与合作叙事 | P2 |

赞助层级：

| 层级 | 出资门槛（建议，可议） | 核心权益 | 席位数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主赞助商 | 覆盖核心开办费用之显著比例 | 冠名协商、主视觉、开幕主位、年度联名 | 1–2 |
| 金牌赞助商 | 展区建设+年度更新或等额现金 | 主展区露出、研学线路、参访接待 | 若干 |
| 展位合作伙伴 | 展位装修+内容维护 | 品牌墙、联合署名 | 按展区 |
| 渠道与智库伙伴 | 流量、课题、会员对接 | 联合产品、报告署名、活动协同 | 若干 |

# 六、支持单位

| 支持单位 | 协同角色 | 可提供价值 |
| --- | --- | --- |
| 复旦大学住房政策研究中心 | 智库与政策研究 | 物业盘活、城市更新与住房/空间政策视角的方案论证；联合课题与报告 |
| 上海市科技企业联合会 | 市级产业网络 | 会员企业展位与活动对接、行业公信力、跨区资源协调 |
| 上海市杨浦区科技企业联合会 | 属地产业协同（五角场/创智汇方向） | 属地企业招商、研学与活动落地、政企沟通桥梁 |
| 上海市虹口区科技企业联合会 | 跨区产业协同 | 虹口及周边企业参展、活动联动、会员权益互通 |

拟通过合作备忘录明确联合课题、会员企业对接、活动联办与品牌互挂；支持单位重在生态赋能，不替代运营主体的启动金与经营责任。

# 七、多元盈利模式

对标 CHM：馆体价值靠内容与公信力；现金流靠多元经营。上海版本提高「可开票、可回款」经营性收入占比，同时保留赞助与专项作为开办与内容更新的稳定器。

| 收入线 | 描述 | 延伸玩法 | 占比 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 配套空间租赁与运营 | 办公、路演厅、临时展、联合办公工位；租金+运营服务费。 | 「展管一体」短租：企业发布会套装（场地+讲解+直播机位）。 | 25–35% | 开业12个月可租面积去化达标 |
| 2. 研学与研修产品 | 学校/机构包场、教师研修、亲子线路；按场次与人次报价。 | 学期订阅制研学卡；「小小讲解员」认证营。 | 15–25% | 首个完整学期排期与回款 |
| 3. 展位与品牌赞助 | 常设展位年费、冠名、联合展览。 | 「技术时间胶囊」冠名墙：企业寄存一代产品叙事，按年续费。 | 15–25% | 开业主赞助+约定数量展位合同 |
| 4. 活动与场地经济 | 发布会、闭门研讨、政务参访接待、晚宴酒会（合规前提下）。 | 夜场「科技沙龙」门票+赞助双收费；会展周溢价档期。 | 8–15% | 月均付费活动场次达标 |
| 5. 会员与社群 | 个人/家庭/企业会员：预约、夜场、课程折扣、活动优先。 | 企业会员含季度专场与人才招聘日；联合会会员权益互通。 | 5–10% | 会员体系上线并完成首轮转化 |
| 6. 内容授权与出版衍生 | 图文/短视频授权、展览图录、文创与课程包销售。 | 「展陈模块许可证」输出给外埠场馆；数字展线上点播。 | 3–8% | 首单授权或课程包销售 |
| 7. 企业定制与培训 | 企业内训、董事会参访定制、新产品内部路演私享会。 | 「产业参谋日」：展馆+智库联合为企业做场景诊断工作坊。 | 5–10% | 标杆客户复购 |
| 8. 场景验证与对接服务 | 为入驻/参展企业提供用户测试、渠道对接、投融资活动报名费或成功佣金（合规）。 | 「应用场景拍卖会」：需求方悬赏、供给方投标，场馆收组织服务费。 | 3–8% | 首场对接活动结算 |
| 9. 数据与评估服务（合规脱敏） | 在访客同意与合规前提下，提供参观热力、研学反馈等对赞助方的效果报告。 | 年度《产业认知指数》订阅；与高校中心联合发布。 | 2–5% | 与赞助包捆绑的效果报告产品化 |
| 10. 外埠咨询与轻输出（后期） | 运营SOP、策展与招商陪跑；不作为一期必达。 | 「CHM学习型」城市联展巡展服务包。 | 0–8%（后期） | 本地验证满一财年后接洽 |

# 八、政策与资金匹配

| 政策/抓手 | 要点 | 对项目价值 | 落地步骤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科技教育与研学基地 | 申报区级研学/科普基地，课程备案 | B端团客与课程收入 | 申报→备案→采购合同 |
| 场馆与教育活动规范 | 合规展陈与可售服务前提 | 可经营、可验收 | 准入清单→备案/认证对接 |
| 闲置物业与租金支持 | 租金优惠、装修支持政策（书面化） | 降低开办固定成本 | 适用性确认→写入租约附件 |
| 科普/科创/文旅专项 | 项目制资助 | 覆盖专项装与活动 | 匹配表→窗口申报→验收 |
| 重大展会会后延伸 | 常设空间承接展示与活动 | 内容更新与城市联动 | 承办对接→合作备忘→季更机制 |
| 支持单位协同机制 | 智库、产业对接、联合活动 | 降低获客与策展成本，提升公信力 | 备忘录→年度清单→联合品牌 |

| 资金类型 | 可能来源 | 用途匹配 | 节奏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 租金优惠/装修支持 | 区属平台、国企物业政策 | 开办期租金与壳装 | 写入租约优先 |
| 科普/科协经费 | 科协及科普专项 | 科普活动、部分内容 | 年度申报 |
| 研学/教育支持 | 教育主管部门 | 课程、接待条件 | 学期前 |
| 科创产业扶持 | 区科创/经信 | 孵化空间、活动 | 批次申报 |
| 文旅融合 | 文旅部门 | 观众服务、品牌活动 | 项目制 |
| 引导基金 | 区级/央企基金 | 符合投向的融资或跟投 | 立项后 |

# 九、选址、内容与推进

| 候选 | 位置 | 面积/条件 | 产权/运营 | 优劣势 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创智汇2号楼顶楼 | 上海五角场 | 约3300㎡，一期试点优选 | 杨浦科创集团产权；中建四局二房东 | 研学便利；谈清租金阶梯与装修分摊 | 分摊测算表+路演比选 |
| 复兴岛相关物业 | 上海中环边 | 改造可塑性强；距陆家嘴约25分钟车程 | 待确认 | 空间弹性大；通学动线弱于五角场 | 踏勘+改造估算+主管部门沟通 |

| 板块（对标 CHM） | 内容侧重 | 主要来源 | 更新机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叙事主线（常设） | 技术演进与关键节点（可说明的实物/图示） | 馆方策展+授权 | 年度复核 |
| 基础设施 | 算力、芯片与系统基础 | 硬件与云企业展位 | 年更合同 |
| 软件与工具 | 开发工具与数字化应用 | 在沪科技企业 | 年更合同 |
| 行业应用 | 教育、制造、交通等落地案例 | 解决方案商 | 专题季轮换 |
| 教育互动 | 研学模块与讲解体系 | 运营+支持单位 | 学期迭代 |

| 角色 | 主体 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 方案与海外线索 | 陈晟 | 国际授权线索、样板馆对标深化、运营经验访谈 |
| 对外统筹 | 胡继刚 | 汇报材料、政府与资方路演、支持单位协同 |
| 场地与资方 | 陈红苗 | 租约与装修谈判、资方与教育渠道 |
| 支持单位 | 高校中心与各级科企联 | 智库、产业对接、联合活动 |
| 物业与工程 | 场地方+建设伙伴 | 租约、壳装工程、交付 |
| 运营公司 | 待设主体 | 日常经营、招商、研学、财务 |

| 阶段 | 时间窗 | 关键交付 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 测算与对标 | 0–2周 | CHM对标一页纸、租金装修分摊表、预算框架 | 对外可汇报 |
| 1. 并行谈判 | 2–6周 | 双场地条款对照、主赞助与支持单位备忘录 | 可签租约要点 |
| 2. 资金闭环 | 1–3月 | 租约附件、赞助意向、专项启动、启动金到位 | 覆盖开办预算 |
| 3. 设计建设 | 租约后3–9月 | 施工图、展位签约、开业内容包 | 试运行通过 |
| 4. 开业经营 | 开业后0–12月 | 研学排期、去化、赞助履约、会员上线 | 预算指标达成 |
| 5. 优化扩展 | 12月+ | SOP；评估咨询输出 | 数据决策 |

# 十、风险与下一步

| 风险 | 等级 | 说明 | 缓释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 租金/装修条款谈不拢 | 高 | 固定成本过高 | 双场地并行；阶梯租金+分成备选；缩期一期 |
| 开办资金未闭环即开工 | 高 | 工程与内容烂尾 | 坚持先筹后建；分期开业 |
| 专项当作已兑现 | 中 | 到账不确定 | 保守比例入预算 |
| 与现有展厅同质 | 中 | 差异不足 | 强化 CHM 式叙事主线+研学+展位年更 |
| 授权与合规 | 中 | 品牌与涉外限制 | 先授权再制作 |
| 研学爬坡慢 | 中 | 学期采购周期 | 机构渠道+企业活动淡季互补 |

建议下一步：

完成 CHM 对标页与《租金—装修分摊测算表》，作为对外汇报附件。

创智汇、复兴岛并行谈判，输出条款对照。

与支持单位签署合作备忘录，明确年度协同清单。

主赞助与展位预售覆盖馆装；启动金与专项按保守口径入预算。

资金覆盖开办预算后，再进入施工图与大额合同。

— 汇报材料结束 —

配套：上海人工智能产业展馆_对外汇报方案.pptx　｜　上海人工智能产业展馆_投资盈利政策落地表.xlsx