西安电子科技大学 课题发布配套材料

AIDEN × 西电产学研课题介绍

十条已开工真实课题 · 供初筛同学挑选并组建项目组

AIDEN 工作组  ·  复旦大学住房政策研究中心  ·  上海市杨浦区科技企业联合会

对接导师：胡继刚  ·  复旦大学住房政策研究中心秘书长、上海市杨浦区科技企业联合会执行会长

V1.0  ·  2026年8月20日  ·  计划 2026年8月24日（周一） 正式发布

# 一、写在前面

这两天与西电老师把落地口径谈清楚了：先把经过初筛的同学组织起来，按兴趣选题、按组跟进。

下周一（8 月 24 日）起，课题需求会正式发出。下面十条都是 AIDEN 这边已经在做的事，不是为发榜临时编的题目。

形式不拘：这份材料同时给出 PPT、Word、Excel 选题表和可直接发群的短稿，老师按渠道选用即可。

本文是完整课题说明。若只需课堂上讲 15 分钟，请用配套 PPT；若要收志愿，请用配套 Excel；若要发学生群，请用《微信群发布稿》。

# 二、我们是谁，课题从哪来

AIDEN 是一套正在运行的产学研工作区：产业侧提出真实任务，工程侧按分支交付网页、小程序、数据工具、协议规格与研究报告。

对接人：胡继刚，复旦大学住房政策研究中心秘书长、上海市杨浦区科技企业联合会执行会长。

上海侧场景来自住房政策研究、科技企业联合会活动、人工智能产业空间与企业服务落地，不是实验室里的玩具题。

这些题目已经在 AIDEN 仓库里留下可打开的产物（网页、小程序演示、规格、白皮书、数据看板）。同学进组后是接着做，不是从零虚构一个「实习项目」。

# 三、原则

只发布已经开工的题目，不拿「假课题」凑清单。

学生进组是做事，不是买证明；结业材料随项目成果走。

远程为主，上海场景可短期驻场，不强制长期离校。

每组 3–5 人（T02/T10 可到 6 人），必须有组长和周报。

导师给方向与验收，不代写代码、不代写论文。

公开资料与脱敏演示优先；密钥、内部名单、个人隐私不进仓库。

# 四、三条赛道

## A. 软件与数据产品

有代码、有界面、有协议。适合想把课设做成能给真人用的同学。

T01  MP Typer：公众号 Markdown 内联排版引擎

T02  复旦链接：高校开放协作小程序

T03  城市楼宇经济数据可视化平台

T04  活动报名 MCP：多平台统一报名协议

## B. AI 应用与智能体工程

把大模型接到转写、文档、任务流上。适合想做工程而不仅是调参的同学。

T05  TicNote 知识工作室：转写、知识库与云同步

T06  企业 AI 助手文档工程（WorkBuddy 场景）

T09  AIDEN 多智能体工程化工作流

## C. 产业研究与城市问题

白皮书、空间、住房与学区。适合想把调研写成可引用材料的同学。

T07  具身智能与人工智能产业空间研究

T08  城市住房与学区数据分析工具

T10  产业白皮书工作坊（住房 / 能源 / 出海 / 康养）

# 五、十条课题总览

| 编号 | 课题 | 赛道 | 状态 | 人数 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | MP Typer：公众号 Markdown 内联排版引擎 | 软件工程 | 已开工，可运行 SPA | 3–5 人 | 12–16 周 |
| T02 | 复旦链接：高校开放协作小程序 | 软件工程 | 已开工，有演示与蓝图 | 4–6 人 | 16 周 |
| T03 | 城市楼宇经济数据可视化平台 | 数据与前端 | 已开工，可运行看板 | 3–5 人 | 12–16 周 |
| T04 | 活动报名 MCP：多平台统一报名协议 | 后端与协议 | 规格已完成，待最小原型 | 3–4 人 | 12–16 周 |
| T05 | TicNote 知识工作室：转写、知识库与云同步 | AI 应用 | 官方 API Skill 已接入 | 3–5 人 | 12–16 周 |
| T06 | 企业 AI 助手文档工程（WorkBuddy 场景） | AI 应用 | 多份真实材料已产出 | 3–4 人 | 12 周 |
| T07 | 具身智能与人工智能产业空间研究 | 产业研究 | 白皮书与展馆方案已出 | 3–5 人 | 16 周 |
| T08 | 城市住房与学区数据分析工具 | 数据与研究 | 看板与研究报告已出 | 3–4 人 | 12–16 周 |
| T09 | AIDEN 多智能体工程化工作流 | AI 工程 | 主线已在跑，90+ 真实任务 | 3–5 人 | 16 周 |
| T10 | 产业白皮书工作坊（住房 / 能源 / 出海 / 康养） | 产业研究 | 多份白皮书已出，需持续迭代 | 4–6 人 | 16 周 |

# 六、分题说明（老师可直接剪贴发群）

每一题都按同一结构写：一句话、已经做到哪、本组目标、任务、角色、交付物。技能写在总览匹配表里，避免每题重复。

## T01  MP Typer：公众号 Markdown 内联排版引擎

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛道 / 状态 | 软件工程 · 已开工，可运行 SPA |
| 人数 / 周期 | 3–5 人 · 12–16 周 |
| 适合专业 | 计算机、软件工程、前端 |
| 关键技能 | React / TypeScript / Vite、CSS 内联、富文本剪贴板 |
| 角色建议 | 前端 2、样式/主题 1、产品体验 1、可选文档 1 |

### 一句话

把 Markdown 转成微信公众号可直接粘贴的内联样式 HTML，现有编辑器已能跑通主路径。

### 已经开工的部分

仓库内已有 React 19 + Vite 纯前端应用：实时预览、多主题、代码高亮、一键复制到公众号、单文件离线构建。

### 本组目标

在现有编辑器上做成可给运营同学日常使用的排版工具，并补齐协作、主题市场与稳定性。

### 建议任务

梳理现有主题与内联样式规则，补回归用例（标题/表格/代码/图片）

增加主题扩展与「公众号后台粘贴一致性」对照页

探索多人草稿、版本记录（可先本地，再考虑云端）

输出使用手册与一页纸产品说明，供公众号运营试用

### 结题交付

可部署网页 + 单文件离线版 + 主题说明 + 试用反馈纪要

## T02  复旦链接：高校开放协作小程序

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛道 / 状态 | 软件工程 · 已开工，有演示与蓝图 |
| 人数 / 周期 | 4–6 人 · 16 周 |
| 适合专业 | 计算机、软件工程、移动开发 |
| 关键技能 | 微信小程序、活动报名、信息架构、隐私合规 |
| 角色建议 | 小程序 2、产品结构 1、视觉 1、运营/文案 1、可选后端 1 |

### 一句话

把校园服务宫格、学习产品与活动能力收成一套「链接」小程序，演示页与功能蓝图已经齐。

### 已经开工的部分

已完成 Tab 结构（首页/服务/活动/我的）、集合版演示页、功能对照表与小程序骨架；支付仅演示，领事名录不做联系方式。

### 本组目标

把演示做成可内测的信息架构与关键路径：看活动、看服务、看「我的」。

### 建议任务

对照蓝图做信息架构评审，砍掉首期不做的功能

打通活动列表 → 详情 → 报名意向 的演示闭环

补齐空态、权限说明与隐私文案

形成内测清单与下周迭代看板

### 结题交付

可演示小程序/网页 + 功能对照修订表 + 内测说明

## T03  城市楼宇经济数据可视化平台

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛道 / 状态 | 数据与前端 · 已开工，可运行看板 |
| 人数 / 周期 | 3–5 人 · 12–16 周 |
| 适合专业 | 计算机、数据科学、GIS 相关 |
| 关键技能 | React、ECharts、地图 API、表格导出、数据治理 |
| 角色建议 | 前端可视化 2、数据整理 1、地图 1、文档 1 |

### 一句话

从楼宇和入驻企业两个维度看出租率、租金与产业分布，杨浦样板已经能看图、看表、看地图。

### 已经开工的部分

杨浦区楼宇看板已覆盖总览、明细表、高德地图打点与 Excel 导出；数据来自公开文件与行情整理，可替换为业务库。

### 本组目标

把「一块城区的样板」升级成可换城市、可换数据源的轻量平台，并写清数据口径。

### 建议任务

固化数据字典（楼宇字段 / 企业字段 / 口径说明）

增强筛选、对比与异常（空置、欠租、到期）视图

设计「换一批数据就能换一座城」的接入方式

输出一份给非技术同事看的操作说明

### 结题交付

可视化平台迭代版 + 数据字典 + 操作说明

## T04  活动报名 MCP：多平台统一报名协议

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛道 / 状态 | 后端与协议 · 规格已完成，待最小原型 |
| 人数 / 周期 | 3–4 人 · 12–16 周 |
| 适合专业 | 计算机、软件工程、网络工程 |
| 关键技能 | MCP / API 设计、Python 或 Node、OAuth、表单系统 |
| 角色建议 | 协议/后端 2、对接联调 1、测试与文档 1 |

### 一句话

运营一句话创建报名页并拿到链接；工具面统一，底下可接金数据、飞书，互动吧先做半自动。

### 已经开工的部分

已写清 P0/P1/P2 工具清单、统一数据模型、Provider 优先级（金数据 → 飞书 → 互动吧预留 → 活动行 → Eventbrite）和验收用例。

### 本组目标

做出最小原型：默认 Provider 能自动给出报名链接并拉回名单；互动吧走「草稿 + 人工确认」也不堵工具面。

### 建议任务

把规格落成接口草稿与 mock server

优先打通一个开放能力强的 Provider（建议金数据）

实现 create_registration / list_registrants 两条主路径

补验收用例与失败回退说明

### 结题交付

MCP 原型 + 接口说明 + 验收记录

## T05  TicNote 知识工作室：转写、知识库与云同步

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛道 / 状态 | AI 应用 · 官方 API Skill 已接入 |
| 人数 / 周期 | 3–5 人 · 12–16 周 |
| 适合专业 | 人工智能、计算机 |
| 关键技能 | 语音转写 API、知识库、时间线产品、Python |
| 角色建议 | AI 应用 2、产品 1、前端/表格 1、可选音频预处理 1 |

### 一句话

把会议录音变成可检索的知识时间线，并和云端项目同步，而不是散落的纪要文件。

### 已经开工的部分

已安装 TicNote 官方 API Skill：登录拿 Token、列项目/文件、转写、翻译、Deep Research、上传等脚本齐备。

### 本组目标

做成一条「录音进、结构化纪要出」的工作室流程，带时间线与项目归档。

### 建议任务

跑通转写 → 摘要 → 归档 的最小闭环（用公开/自备音频）

设计知识条目字段（议题、待办、人物、时间）

做一条可演示的时间线页面或表格

写清密钥与隐私边界（密钥不入库）

### 结题交付

工作室流程说明 + 演示时间线 + API 调用手册（脱敏）

## T06  企业 AI 助手文档工程（WorkBuddy 场景）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛道 / 状态 | AI 应用 · 多份真实材料已产出 |
| 人数 / 周期 | 3–4 人 · 12 周 |
| 适合专业 | 计算机、人工智能、信息管理 |
| 关键技能 | 提示词与评测、python-pptx/docx、版式质量、回归测试 |
| 角色建议 | 文档工程 2、评测 1、规范撰写 1 |

### 一句话

让企业场景里的 AI 助手稳定产出能打开、能投影、版式不错的 PPT/Word/Excel，而不是「能生成但不能用」。

### 已经开工的部分

团队已用该工作流连续交付银行汇报、合作方案、白皮书等 Office 文件，并处理过「16:9 误标 4:3 导致文件损坏」一类真实缺陷。

### 本组目标

沉淀一套文档生成规范：模板、校验、抽检，把「偶发能用」变成「经常能用」。

### 建议任务

归纳常见版式事故（比例、字体、损坏、溢出）并写成检查清单

为 PPT/Word/Excel 各做最小可复现的生成+校验脚本

建立抽检表：打开即用 / 需人工 / 损坏

输出给新同学用的「文档工程入门」

### 结题交付

校验脚本 + 事故清单 + 入门文档 + 抽检记录

## T07  具身智能与人工智能产业空间研究

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛道 / 状态 | 产业研究 · 白皮书与展馆方案已出 |
| 人数 / 周期 | 3–5 人 · 16 周 |
| 适合专业 | 人工智能、自动化、交叉（经管/规划） |
| 关键技能 | 产业调研、展会观察、写作、空间与场景分析 |
| 角色建议 | 研究主笔 2、资料 1、展馆/空间 1、可选可视化 1 |

### 一句话

跟踪具身智能从「展台炫技」走到「真实作业」，并落到产业空间、社区与适老化场景。

### 已经开工的部分

已完成《2026 年具身智能机器人白皮书》、WAIC 人工智能产业空间白皮书、上海人工智能产业展馆落地方案（对标计算机历史博物馆思路）。

### 本组目标

在已有文稿上做「可引用、可更新、可给老师用」的研究迭代，而不是另起炉灶写空文。

### 建议任务

建立公开资料台账（展会、企业、政策）与引用规范

补一章「西电相关学科能贡献什么」（感知、嵌入式、通信、控制）

把展馆/产业空间方案缩成学生能讲的 10 页提纲

每月更新一页「产业快讯」

### 结题交付

修订提纲 + 资料台账 + 一章学科对接 + 月度快讯

## T08  城市住房与学区数据分析工具

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛道 / 状态 | 数据与研究 · 看板与研究报告已出 |
| 人数 / 周期 | 3–4 人 · 12–16 周 |
| 适合专业 | 数据科学、计算机、公共管理交叉 |
| 关键技能 | 数据处理、HTML/Excel 看板、口径设计、研究报告 |
| 角色建议 | 数据 2、前端/表格 1、写作 1 |

### 一句话

把上海板块与学区配置做成可筛选的分析工具，让「差异化」有数据，而不是口播感受。

### 已经开工的部分

已有板块×学区融合看板（HTML）、差异化配置研究报告（Word）及配套 Excel。

### 本组目标

把工具做得更可解释：每个结论都能点回字段和口径，并探索是否可迁移到其他城市公开数据。

### 建议任务

整理字段与口径，避免「一张图三个定义」

增强对比与筛选，补方法说明页

尝试用另一座城市的公开数据做一次迁移实验（能做多少算多少，写清限制）

输出短报告：工具能回答什么、不能回答什么

### 结题交付

看板迭代 + 口径说明 + 短报告

## T09  AIDEN 多智能体工程化工作流

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛道 / 状态 | AI 工程 · 主线已在跑，90+ 真实任务 |
| 人数 / 周期 | 3–5 人 · 16 周 |
| 适合专业 | 软件工程、人工智能、计算机 |
| 关键技能 | Git 工作流、Agent 评测、文档即代码、任务拆解 |
| 角色建议 | 工程方法 2、文档 1、评测/复盘 1、可选工具脚本 1 |

### 一句话

这就是目前已经在转的主项目：把产业课题拆成可执行任务，用云端智能体持续交付，而不是一次性聊天。

### 已经开工的部分

AIDEN 仓库按功能分支交付，已覆盖网页应用、小程序、数据看板、MCP 规格、多份白皮书与商务材料；每次任务要求可复现脚本与可下载产物。

### 本组目标

把「会用一次 Agent」升级成「可教、可复盘、可验收的工程方法」，方便西电项目组按同一套规矩干活。

### 建议任务

写清分支约定、交付清单、验收口（打开即用 / 需人工 / 失败）

选 2–3 个已完成任务做复盘：哪些提示有效、哪里返工

给新同学做一份「第一周就能交作业」的上手手册

设计项目组周报模板（目标 / 产物 / 阻塞）

### 结题交付

工作流手册 + 复盘 2–3 篇 + 周报模板 + 验收口定义

## T10  产业白皮书工作坊（住房 / 能源 / 出海 / 康养）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛道 / 状态 | 产业研究 · 多份白皮书已出，需持续迭代 |
| 人数 / 周期 | 4–6 人 · 16 周 |
| 适合专业 | 交叉：经管、公管、新闻、理工皆可 |
| 关键技能 | 资料检索、结构写作、图表、引用规范 |
| 角色建议 | 主笔 2、资料 2、图表 1、审校 1 |

### 一句话

在已经写出的白皮书上做「可更新的研究生产线」：目录、证据、图表、版本，而不是每人重写一篇。

### 已经开工的部分

已有住房即服务、三链融合、新能源储能与新型电力系统、跨境出海、医疗养老提效、Google 开发者大会观察等文稿（中心研究口径）。

### 本组目标

每组认领 1 个主题，完成「证据补强 + 图表修订 + 一页更新摘要」，形成可给老师审阅的修订版。

### 建议任务

选主题、建证据袋（来源分级：官网 / 权威媒体 / 二手综述）

找出原稿中最弱的 3 个断言，补数据或降调

重做 2–4 张关键图（Excel 或脚本出图）

提交修订对照表与一页摘要

### 结题交付

修订对照表 + 更新摘要 + 图表源文件

# 七、选题与组队

每人填 1 个第一志愿 + 1 个备选，并写 80 字以内「我能贡献什么」。

西电侧老师按专业、时间与志愿编组，避免一个热门题把人堆满。

组内自荐或指定组长，一周内交分工表。

开题后两周内必须交出第一份可见产物（页面、表、提纲皆可）。

热门题超额：先看备选，再看技能匹配，最后抽签。无人认领的题目由老师决定合并到相邻赛道或本学期缓开。

# 八、时间表

| 节点 | 做什么 |
| --- | --- |
| 周一 | 发布课题与选题表（本校老师渠道） |
| 当周—次周 | 学生填志愿，老师编组，组长亮相 |
| 第 1–2 周 | 开题：读现有产物、认领任务、交第一份可见结果 |
| 每周 | 30–45 分钟远程例会 + 一页周报（目标/产物/阻塞） |
| 学期中 | 中期演示：能打开、能讲清、能指出下一步 |
| 学期末 | 结题包：代码或文稿 + 演示 + 复盘（各一页） |

# 九、收获与约定

## 同学侧收获

真实在研题目，简历上写得出仓库、产物和自己的模块。

产业侧导师节奏（周会、验收口），不是放养。

上海产业场景的观察窗口（活动、楼宇、具身智能、住房政策交叉）。

可计入课程设计 / 实习实践 / 毕业设计前置（以学校认定为准）。

## 项目组约定

每周能稳定投入（建议不少于 8 小时；组长略多）。

用 Git 或等价方式留痕迹，不交「只有聊天记录」。

引用写来源，数据写口径，做不到的事写限制。

尊重合作单位品牌与隐私约束。

# 十、结题包

| 组别 | 除共同必交外，还要交 |
| --- | --- |
| 产品组（T01–T03） | 可运行地址或录屏、模块说明、未完成清单 |
| 协议/工程组（T04–T06、T09） | 原型或脚本、验收记录、失败用例 |
| 研究组（T07、T08、T10） | 修订对照、证据袋、一页摘要 |
| 共同必交 | 周报合订、复盘一页、成员分工表 |

# 十一、发布时怎么用这套材料

学生群：粘贴《微信群发布稿》，附 Excel 选题表。

宣讲会：用 PPT，控制在 15 分钟，细节让同学回去看 Word。

老师留底：Word 全文 + Excel 编组。

浏览器预览：打开 HTML 一页总览。

报名入口与对接群由西电侧老师统一发布；本材料只提供课题本身。

AIDEN 侧不在学生群单独招生。编组由西电老师确认后，再拉各项目组工作群。

# 十二、填报字段（与 Excel 一致）

| 字段 | 怎么填 |
| --- | --- |
| 姓名 / 学院专业 / 年级 | 与学籍一致 |
| 第一志愿编号 | T01–T10 选一 |
| 备选编号 | 必须与第一志愿不同 |
| 我能贡献什么（≤80 字） | 写技能或已有作品 |
| 每周可投入小时 | 建议不少于 8，写真实数字 |
| 能否短期赴沪 | 能 / 不能 / 寒暑假可以 |
| 角色意向 | 组长 / 开发 / 主笔 / 数据 / 演示 |

（完）  AIDEN 工作组  ·  复旦大学住房政策研究中心  ·  上海市杨浦区科技企业联合会  |  2026年8月20日